SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: Jan Vágner, jan.vagner@kzcr.eu

Ing. Tomáš Hála, tomas.hala@kzcr.eu

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: ……….

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 216686400/0300

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

……………………………

se sídlem: ……………………………

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ……...., oddíl…., vložka…….

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: ………………………………….

- ve věcech technických: ………………………………….

Bankovní spojení: ………………………………….

Číslo účtu: ………………………………….

Identifikační číslo: …………..

DIČ: …………..

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

- Článek II.

- Předmět a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je oprava komunikací v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu a v rozsahu cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a prohlašuje, že má oprávnění tyto práce vykonávat v rozsahu této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své vlastní náklady a na své nebezpečí v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu a odpovídajícím postupem, který je v souladu s právními předpisy a s ujednáním této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s náležitou odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

- Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podmínky a seznámil se  se staveništěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla.

- Článek III.

- Termín plnění

- Dílo bude provedeno do 4 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli, v uvedeném termínu musí být řádně provedené dílo protokolárně předáno Objednateli bez vad a nedodělků a rovněž musí být Zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště.

- Staveniště bude Zhotoviteli předáno bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla se uskuteční na staveništi, a to na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla.

Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Zhotovitele:

Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Objednatele: Miroslav Machala, tel.:

477 115 060, 734 366 183

- Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které má vady nebo nedodělky, krom případů, kdy bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

- Drobné vady dle bodu 3. čl. III. budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při předávání díla do 7 dnů.

- Článek IV.

- Cena díla

- Cena díla uvedená v bodě 3) tohoto článku je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná smluvní cena, platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Dohodnutá cena odpovídá ceně uvedené v nabídce Zhotovitele – a je určena na základě oceněného výkazu výměr - položkového rozpočtu.

- Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací díla a předáním Objednateli.

- Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši:      Kč bez DPH, tj.      Kč vč. DPH.

- Článek V.

- Platební podmínky

- Cena díla bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem (fakturu lze vystavit až po protokolárním předání a převzetí díla).

- Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla zálohu.

- Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 60 dnů a počíná plynout ode dne doručení faktury zadavateli.

- Účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady dle čl. III bodu 3) této smlouvy, je Objednatel oprávněn zadržet Zhotoviteli platbu ve výši 10 %  z ceny díla uvedené v čl. III bodě 3) této smlouvy. Zádržné vyplatí Objednatel Zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že Zhotovitel odstranil veškeré vady.

- V případě nedodržení splatnosti faktury ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,005 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel nedodrží jakoukoli dobu plnění sjednanou v této smlouvě, včetně doby na odstranění jakýchkoli vad, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, Objednatel má právo požadovat náhradu škody v plné výši.

# Článek VI.
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

- K předání díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně, nejméně 3 pracovní dny před plánovaným předáním díla.

- Objednatel je povinen prohlédnout si dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad a nedodělků.

- Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla.

# Článek VII. 
Odpovědnost Zhotovitele za vady a jakost

- Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a vady způsobené porušením povinnosti Zhotovitele.

- Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla s výjimkou výrobků a zařízení s vlastním záručním listem, kde Zhotovitel díla poskytuje záruku dle záručních lhůt výrobce, nejméně však 24 měsíců.

- Při předání díla je Objednatel povinen si dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči Zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 48 hod od doručení reklamace,

- neodstraní – li vadu Zhotovitel ve lhůtě 48 hod od doručení reklamace, může Objednatel vady odstranit na náklady Zhotovitele a Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady ihned po předložení vyúčtování,

- požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo užívání znemožňující.

- Uplatněním práv dle bodu 5) tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody a právo na zaplacení smluvní pokuty.

Článek VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené Objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto bezodkladně na své náklady odstraní.

- Zhotovitel je vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) všech věcí nezbytných k realizaci, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

- Způsob úhrady odběrů energií bude řešen v zápise o předání staveniště.

- Zhotovitel díla předá Objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení položkový rozpočet, který je součástí nabídky Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2593 a násl. Občanského zákoníku.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel  obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

- Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

      - Výkaz výměr

      - Harmonogram prací

Za Zhotovitele: 					Za Objednatele:

V       dne …………….				V Ústí nad Labem dne …………….

…………………………………			…………………………………

Ing. Petr Fiala

generální ředitel