Zadávací dokumentace

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ,,ZVZ“)

Název veřejné zakázky

„Dodávka projektové dokumentace – Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem“

evidenční číslo v ISVZUS:

7202011007536

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

Zastoupená: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem KZ, a.s.

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části Zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.

Obsah:

1.	Informace o zadavateli	3

2.	Předmět plnění veřejné zakázky	3

3.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	5

4.	Kvalifikace uchazečů	6

5.	Způsob hodnocení nabídek	6

6.	Způsob zpracování nabídkové ceny	6

7.	Návrh smlouvy	7

8.	Zadávací dokumentace a dodatečné informace	10

9.	Práva zadavatele	12

Příloha č. 1	14

Příloha č. 2	15

Příloha č. 3	16

Příloha č. 4	17

# 1.	Informace o zadavateli

1.1	Základní údaje

název:		Krajská zdravotní, a.s.

sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ:	25488627

(dále také „KZ, a.s.)

#### 1.2	Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je      Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a.s.

#### 1.3	Kontaktní osoba

Kontaktní osobou v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Zdeněk Červenka, tel. + 420 477 115 021, e-mail: zdenek.cervenka@kzcr.eu

Kontaktní osobou v organizačních a smluvních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Eva Urbanová, tel. + 420 477 114 145, e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu.

#### 1.4	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností je VAHARINA a.s. se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, PSČ: 110 00, Zákaznické centrum v Ústí nad Labem, Vaníčkova 1318/25, PSČ: 400 01, kontaktní osoba: Martina Pinďáková, tel.: +420 777 602 272;  e-mail: m.pindakova@vaharina.cz.

Veškeré dotazy týkající se této veřejné zakázky je třeba směřovat na osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí dle povahy dotazu od příslušných odborných osob.

# 2.	Předmět plnění veřejné zakázky

#### 2.1	Cíl a předmět veřejné zakázky

Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb spočívajících v projekčních pracích s jediným vybraným uchazečem.

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spočívajících v projekčních pracích vztahujících se ke stavbě realizované v rámci projektu „Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem“, a to včetně služeb poradenských, konzultací, zastupování při jednáních s externími orgány apod.

Předpokládané kapacity:

Hlavní objekt – výstavba monobloku v uzavřeném areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Uvažuje se s výstavbou pětipodlažního objektu (1. PP – 4. NP) s obestavěným prostorem cca 40 000 m3.

Další objekt – výstavba vymírací stanice umístěné v trase kanalizační přípojky.

Hlavní objekt bude propojen se sousedním objektem („A“) podzemním koridorem o celkové délce cca 60 m.

Součástí projektové dokumentace je dále řešení příjezdů vstupního nádvoří, parkovacích ploch, veškerých přípojek inž. sítí včetně jejich přeložek.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky bylo uveřejněno dne 10. 2. 2012 (viz: http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/318567).

Součástí předmětu plnění je zároveň zpracování harmonogramu prováděných činností a zajištění dopravy související se zabezpečovanými činnostmi.

Zadavatel předpokládá plnění předmětu této veřejné zakázky v následujícím rozsahu a etapách:

- Příprava zakázky – kompletní zabezpečení vstupních podkladů, geologický a hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření, specifikace inženýrských sítí atd. - do 9 týdnů od předání kompletních podkladů a stavebního programu objednatelem

- Návrh stavby – zpracování dispozičního návrhu a objemového řešení včetně stavebního programu v návaznosti na architektonické řešení. - do 14 týdnů od předání přípravy zakázky

- Vypracování kompletní dokumentace pro územní řízení. - do 20 týdnů od předání návrhu stavby

- Inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí. - podání žádosti o územní rozhodnutí do 6 týdnů od předání dokumentace pro územní řízení

- Vypracování kompletní dokumentace pro stavební řízení. - do 27 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- Inženýrská činnost – vyřízení stavebního povolení. - podání žádosti o stavební povolení do 7 týdnů od předání dokumentace pro stavební řízení

- Vypracování projektu pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. - do 30 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace – Bližší specifikace předmětu (na nosiči CD).

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, zájemci tedy mohou podávat nabídky pouze na celý předmět veřejné zakázky.

- 2.2 	Klasifikace předmětu veřejné zakázky

kód CPV:  71320000-7	název: Technické projektování

kód CPV:  71530000-2	název: Poradenství ve stavebnictví

2.3 	Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 30 000 000,- Kč bez DPH.

#### 2.4	Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění této veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

# 3.	Doba a místo plnění veřejné zakázky

#### 3.1	Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění ihned po ukončení tohoto zadávacího řízení a podpisu smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky bude řádně dokončen a předán zadavateli v souladu s harmonogramem uvedeným v bodě 2.1.

## Uchazeč je povinen poskytnout kompletní plnění předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace.

#### 3.2	Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění, je sídlo zadavatele uvedené v odst. 1.1 této zadávací dokumentace, tj. Krajská zdravotní, a. s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

# 4.	Kvalifikace uchazečů

Zadavatel v této fázi nepožaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, neboť vyzývaní zájemci splnění kvalifikačních předpokladů prokázali v plném rozsahu v předchozí fázi zadávacího řízení této veřejné zakázky.

# 5.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková nabídková cena za provedení veškerých prací v průběhu doby plnění této veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena bude stanovena součtem jednotlivých dílčích cen za etapy plnění, které jsou specifikované v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, která zadavateli nabídne nižší celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění této veřejné zakázky než nabídka jiných uchazečů.

# 6.	Způsob zpracování nabídkové ceny

6.1	Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude v nabídce uchazeče stanovena jako nejvýše přípustná částka za celou dobu plnění této veřejné zakázky, a bude obsahovat veškeré náklady související s plněním veřejné zakázky, tj. rovněž jakékoliv náklady související s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky jako doprava, podnikatelské riziko dodavatele, poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.

Nabídková cena bude uchazečem předložena ve struktuře tabulky uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, tj. celková nabídková cena i ceny za jednotlivé etapy plnění budou v příloze č. 3 této zadávací dokumentace uvedeny v následujícím členění:

- nabídková cena [Kč] bez DPH;

- sazba DPH v %;

- výše DPH v Kč;

- nabídková cena [Kč] včetně DPH;

Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč.

V případě, že nabídková cena nebude zpracována v souladu s uvedenou instrukcí, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a rovněž v návrhu smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky předloženém uchazečem dle článku 8 této zadávací dokumentace.

6.2	Podmínky překročení nabídkové ceny

Všechny dílčí nabídkové ceny uvedené v tabulce tvořící přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, musí být stanoveny jako ceny konečné, tj. zahrnující všechny případné dodatečné náklady dodavatele související s poskytováním smluvených služeb, nepřekročitelné a v návrhu smlouvy jako ceny smluvní.

Nabídková cena je stanovena jako neměnná s výjimkou změn v rozsahu zadaných prací, které odsouhlasí zadavatel či v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty, případně při změně závazných norem (např. ČSN), které upraví předmět plnění.

Prokáže-li se v budoucnu, že ocenění dodavatele neobsahuje všechny činnosti nebo dílčí práce, které byly specifikovány zadavatelem, má se vždy za to, že práce definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních činností v rámci nabídkové ceny dodavatele.

# 7.	Návrh smlouvy

7.1	Obchodní podmínky

Uchazeč je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy, který bude pokrývat celý předmět plnění této veřejné zakázky (dále jen „smlouva“). Návrh smlouvy musí respektovat závazné požadavky a podmínky stanovené touto zadávací dokumentací v rozsahu požadavků na předmět plnění a musí obsahovat následující obchodní podmínky:

- závazek dodavatele řádně dokončit předmět plnění této veřejné zakázky a předat jej zadavateli k akceptaci v souladu s harmonogramem uvedeným v bodě 2.1.

- závazek dodavatele dodržovat po celou dobu plnění veřejné zakázky platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem;

- souhlas dodavatele se zveřejněním smlouvy na tuto zakázku v souladu s povinnostmi zadavatele dle právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebo ZVZ;

- závazek dodržovat podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti bude trvat i po ukončení platnosti smlouvy, a to bez omezení;

- oprávnění dodavatele i zadavatele od smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany;

- dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu zadavatele;

- závazek dodržovat při plnění této smlouvy systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 a na vyžádání zadavatele kdykoliv předložit ke kontrole platný certifikát;

- závazek dodavatele upozornit zadavatele ihned o přerušení poskytnutí prací, pokud dojde k nemožnosti plnění ze strany dodavatele;

- výše smluvní pokuty pro případ prodlení s poskytnutím služby musí činit minimálně 0,01 % z ceny zboží za každý den prodlení.

- výše úroku z prodlení pro případ nedodržení splatnosti faktury ze strany zadavatele musí činit maximálně 0,01 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

- jakýkoliv nárok zadavatele na smluvní pokutu se nesmí jakkoliv dotýkat nároku na náhradu škody.

Zadavatel výslovně stanovil, že součástí smlouvy musí být rovněž harmonogram navržený dodavatelem, který bude respektovat požadavky zadavatele na časový průběh realizace této veřejné zakázky, zejména termín akceptace poslední etapy plnění.

Bez ohledu na výše uvedené musí závazný návrh smlouvy obsahovat rovněž následující obchodní podmínky:

Návrh smlouvy bude obsahovat vyplněné přílohy č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace.

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné zakázky mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními ZVZ.

Omezení výše náhrady škody, jakož i sankcí uvedených v této zadávací dokumentaci (zejména v tomto článku 7 zadávací dokumentace), se nepřipouští. Zadavatel vylučuje zavedení jakýchkoli sankčních ujednání ve svůj neprospěch s výjimkou těch, která výslovně připustil.

Návrh smlouvy musí obsahovat ustanovení, že dodavatel odpovídá za poskytování služeb v souladu se zadávacími podmínkami, příslušnými právními předpisy a normami, a platné legislativy

Návrh smlouvy rovněž musí respektovat ustanovení ZVZ, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky.

Uchazeč je v návrhu smlouvy povinen uvést, že všechny případné spory, které by mezi zadavatelem a uchazečem vznikly, se strany zavazují přednostně řešit dohodou. Nebude – li dosaženo dohody, je obecně příslušným soudem soud České republiky s vyloučením pravomoci rozhodčích orgánů.

7.2	Fakturační a platební podmínky

## Do návrhu smlouvy je uchazeč dále povinen zapracovat následující platební podmínky:

Vyúčtování prací a služeb poskytnutých dodavatelem, je dodavatel oprávněn provést až po řádném ukončení dílčích částí plnění - etap, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel neposkytne zájemci zálohu. Úhradu zadavatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 60 dnů od jejich doručení zadavateli, a to na základě řádného akceptačního protokolu.

Nedílnou součástí akceptačního protokolu budou dodavatelem vyhotovené a zadavatelem odsouhlasené výkazy o provedených pracích v rámci jednotlivých etap (dále jen „výkaz práce“).

Účetní doklady - faktury musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jejich přílohou musí být akceptační protokol se všemi přílohami.

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti či nebudou obsahovat zadavatelem požadované přílohy, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž tak bude zadavatel v prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele.

Zadavatel je oprávněn provést úhradu za plnění dle smlouvy pouze do výše 70 % celkové ceny, přičemž zbývajících 30 % bude uhrazeno po akceptaci etapy č. 7 dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace, tj. po převzetí projektu pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 ZVZ.

V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel uvést v nabídce dodavatele ve formě přílohy č. 2 této zadávací dokumentace a zároveň v příloze návrhu smlouvy, jaká část plnění bude zadána třetím osobám a které osoby to budou (u subdodavatele je dodavatel povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) ZVZ).

# 8.	Zadávací dokumentace a dodatečné informace

#### 8.1	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu § 49 odst. 1 ZVZ pouze písemnou formou. Kontaktní osobou pro účely zaslání dodatečných informací k zadávacím podmínkám je Martina Pinďáková, e-mail: m.pindakova@vaharina.cz.

Dodatečné informace budou poskytnuty dle podmínek § 49 odst. 2 ZVZ.

#### 8.2	Nabídka

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 ZVZ společně několika dodavateli a tito dodavatelé se spojují pro účely podání společné nabídky až po prokázání kvalifikace, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit nejpozději s podáním společné nabídky smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků, vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

#### 8.3	Lhůta a místo pro podání nabídky

Uchazeč je povinen podat nabídku osobně nebo zaslat poštou nejpozději do 9. 8. 2012 do 10:00 hodin.

Uchazeči podají nabídku osobně na adrese pobočky subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností dle odst. 1.4 této zadávací dokumentace v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hod. (kromě posledního dne lhůty pro podání nabídek dne 9. 8. 2012, kdy lze podat pouze do 10:00 hod.), nebo doporučeně poštou na adresu:

VAHARINA a.s., Vaníčkova 1318/25, Ústí nad Labem 400 01

Kontaktní osoba: Martina Pinďáková

Tel.:  +420 777 602 272

mail: m.pindakova@vaharina.cz

#### 8.4	Požadovaná úprava nabídky

- Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby), je-li právnickou osobou, označené názvem veřejné zakázky „Dodávka projektové dokumentace – Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem“ s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT před otevíráním obálek hodnotící komisí!“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídka musí obsahovat v souladu s § 68 ZVZ návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD. Informace na CD mají pouze informativní povahu.

- V nabídce musejí být na krycím listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, uvedeny identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje), a podepsána (na krycím listu) oprávněnou osobou.

- Uchazeč předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem „Originál“ a druhý „Kopie“, přičemž jak Originál, tak i Kopie musí být v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat kromě označení, zda jde o Originál či Kopii, též údaje dle § 17 písm. d) ZVZ.

- Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.

#### 8.5	Struktura nabídky

#### Nabídka bude předložena v následující struktuře

- Krycí list nabídky (dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace);

- Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky;

- Samostatně vložené údaje pro hodnocení (vyplněná příloha č. 3 této zadávací dokumentace);

- Návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky dle požadavků zadavatele podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně

  - originálu či úředně ověřené kopie tohoto oprávnění;

  - vyplněné přílohy č. 2 této zadávací dokumentace: Seznam subdodavatelů;

  - vyplněné přílohy č. 3 této zadávací dokumentace: Specifikace nabídkové ceny;

- Příloha č. 4 této zadávací dokumentace – Bližší specifikace předmětu (CD);

- Prohlášení o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů.

## Požadavky na členění nabídky do výše uvedených oddílů mají pouze doporučující charakter.

#### 8.6	Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázání, činí 180 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

#### 8.7	Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

#### 8.8	Otevírání obálek

Otevírání obálek se bude konat dne 15. 8. 2012 v 10:00 hodin na adrese zadavatele uvedené v odst. 1.1 této zadávací dokumentace.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče, které se prokáží plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena, dále platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

# 9.	Práva zadavatele

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí v této zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu či doplnění zadávací dokumentace (např. se bude týkat se informací zveřejňovaných v ISVZ), bude změna oznámena formou opravného formuláře v ISVZ a podle okolností zadavatel v důsledku provedené změny či doplnění zadávací dokumentace přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu § 49 odst. 1 ZVZ pouze písemnou formou.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Příloha č. 1:	Krycí list

Příloha č. 2:	Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3:	Specifikace nabídkové ceny

Příloha č. 4: 	Bližší specifikace předmětu (CD)

V Ústí nad Labem dne

..........................................................

Ing. Eduard Reichelt

ředitel KZ, a.s.

# Příloha č. 1

Krycí list

k  veřejné zakázce s názvem

„Dodávka projektové dokumentace – Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem“

Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce a ve smlouvě a budou využity v rámci procesu otevírání obálek s nabídkami.

| Obchodní firma /jméno uchazeče |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - IČ uchazeče |  |  |  |  |
| Sídlo / bydliště uchazeče |  |  |  |  |
| - Právní forma uchazeče |  |  |  |  |
| - Zápis v obchodním / jiném rejstříku |  |  |  |  |
| Telefon; Fax; E-mail; www stránky |  |  |  |  |
| - Bankovní spojení – číslo účtu |  |  |  |  |
| Jméno a funkce statutárního orgánu |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena | Cena [Kč] bez DPH | DPH [%] | DPH [Kč] | Cena [Kč] vč. DPH |
| Jméno a podpis uchazeče / zástupce |  |  |  |  |
| Datum a razítko |  |  |  |  |

# Příloha č. 2

Seznam subdodavatelů

Zakázka:	„Dodávka projektové dokumentace – Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem“

Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (název uchazeče), jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem: „Dodávka projektové dokumentace – Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem“ prohlašuje, že na předmětu plnění této veřejné zakázky bude spolupracovat s následujícími subdodavateli/popř. prohlašuje, že bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě tabulku proškrtněte):

| Obchodní jméno, sídlo, právní forma | IČ | Část veřejné zakázky, které bude subdodavatel plnit | % podíl na veřejné zakázce | Specifikace služeb |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Uchazeč může přidat libovolný počet řádků)

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( osoba nebo osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Příloha č. 3

Specifikace nabídkové ceny

| Etapa | Cena [Kč] bez DPH | DPH [%] | DPH [Kč] | Cena [Kč] vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ Příprava zakázky – kompletní zabezpečení vstupních podkladů, geologický a hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření, specifikace inženýrských sítí atd., |  |  |  |  |
| 2/ Návrh stavby – zpracování dispozičního návrhu a objemového řešení včetně stavebního programu v návaznosti na architektonické řešení, |  |  |  |  |
| 3/ Vypracování kompletní dokumentace pro územní řízení |  |  |  |  |
| 4/ Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí |  |  |  |  |
| 5/ Vypracování kompletní dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |
| 6/ Inženýrská činnost k vyřízení stavebního povolení |  |  |  |  |
| 7/ Vypracování projektu pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena (celková nabídková cena je součtem sedmi výše uvedených položek) |  |  |  |  |

# Příloha č. 4

Bližší specifikace předmětu

(Samostatný dokument na CD)