SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ

Systému MaR pro VZT operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského  zákoníku v platném znění  mezi smluvními stranami.

1. Objednatel:

Krajské zdravotní, a. s.

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka č. 1550

Sídlo:					Sociální péče3316/12A, Ústí nad Labem 401 13

# Zastoupená:				Ing. Petr Fiala, generální ředitel

#### Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Smrčka

#### IČ: 					25488627

DIČ: 					CZ 25488627

Bank. spojení : 			ČSOB a.s. v Ústí nad Labem, č.ú.: 216686400/0300

Telefon:				477 114 102

Fax:					472 774 286

A

2. Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení :

Tel/fax:

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo realizaci akce: " Rekonstrukce systému MaR pro VZT operačních sálů v NCV“.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl. III této smlouvy.

3. V případě odlišností s rozpočtem či jiným citovaným podkladem dle části II., platí ustanovení této smlouvy.

II.

Výchozí podklady a údaje

1. Tato smlouva je uzavřena na základě cenové nabídky pracované a předložené Zhotovitelem na základě a v souladu se zadávací dokumentací k této akci.

2. Výchozí údaje:

- místem dodávky a montáže je  Nemocnice Chomutov, o. z. na adrese Kochova 1185, 430 12 Chomutov

- kontaktní osoba objednatele plnění díla je:  Jiří Moucha, e-mail jiri.moucha@kzcr.eu, tel. 733756628

- kontaktní osoba zhotovitele v rámci plnění díla je:   …………………, e-mail, tel.…………………

III.

### Cena

1.     Cena za provedené dílo je stanovena dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. smluvních stran a činí:

| Cena bez DPH | ,- | Kč |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH | ,- | Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH | ,- | Kč |  |

(slovy: )

(dále jen "Cena za provedení díla")

2.	Provedení díla je členěno na dílčí samostatné plnění

| 1. Soubor 1 (VZT OS 1.NP) | ,- | Kč |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Soubor 2 (VZT OS 2.NP) | ,- | Kč |  |
| Cena bez DPH – celkem | ,- | Kč |  |
| DPH 21% | ,- | Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH | ,- | Kč |  |

IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Po předání díla bez vad a nedodělků specifikovaného v této smlouvě vznikne zhotoviteli právo fakturovat cenu za provedení díla. Faktura musí obsahovat údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví.

2. Cena za provedení díla bude hrazena po předání díla na základě řádně vystavené faktury, jejíž přílohou bude řádně vyhotovený a odpovědnou osobou podepsaný předávací protokol jako podklad pro fakturaci.

3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

4. Splatnost faktur je 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

7. Zaplacením faktury se rozumí den odepsání z účtu objednatele.

8. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

9. Objednatel je povinen splatnou fakturu zaplatit převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

10. V případě, že bude dílo nebo jeho část řádně dokončeno a splnění či dokončení díla budou bránit překážky na straně objednatele, bude dílo nebo jeho realizovaná část řádně vyfakturována. Objednatel se zavazuje uhradit vyfakturovanou část.

V.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže sjednané době:

- Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je den následující po podpisu této smlouvy.

- Termín ukončení plnění předmětu smlouvy: do ……………

2. Pokud zhotovitel připraví předmět díla nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít tento předmět díla i v nabídnutém zkráceném termínu.

3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme v dohodnutém termínu a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. V případě prodlení objednatele s předáním podkladů dle čl.II se lhůta plnění zhotovitele prodlužuje o dobu prodlení objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo dle čl. I této smlouvy.

2. Zhotovitel díla vyzve objednatele 3 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a 	výsledku vlastního předání sepíší strany zápis, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá a pokud ne, uvede z jakých důvodů.

3. Objednatel je povinen dílo převzít, a to i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání (provozu) dokončené stavby. Tyto zjevné vady musí 	být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce dle projektu nebo zadání.

7. Zhotovitel v rámci předání díla předá i veškeré dotčené doklady o dodaných zařízeních, a to v českém jazyce.

VII.

Základní podmínky provádění díla

1. O průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést montážní deník, objednatel je povinen potom potvrzovat písemně veškeré zápisy do montážního deníku a tím vyjadřovat souhlas resp. nesouhlas s předmětným zápisem. Odmítnutí potvrzení zápisu do montážního deníku se má za podstatné porušení smlouvy o dílo a zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Podpisem oprávněných osob se zápisy stanou závaznými.

2. Veškerá  správní rozhodnutí o přípustnosti  stavby, pokud jsou nutná z hlediska stavebního zákona a dotčených předpisů zajistí objednatel a předloží je zhotoviteli.

3. Zhotovitel provede dodávku a montáž díla, jakožto dopravu dodávek (materiálu k zakázce) a pracovníků na vlastní náklady	a na vlastní nebezpečí.

4. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště. Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

5. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění dohodnuté řešení a nemají vliv na celkovou cenu, mohou strany dohodnout zápisem do 	montážního deníku. V případě potvrzení objednatelem a projektantem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

6. Objednatel se zavazuje účastnit se koordinačních porad, souvisejících s předmětem díla, a k podpisu zápisů z jejich usnesení.

7. Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s dílem také jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn při montáži podle skutečného stavu, pokud je takováto projektová dokumentace součástí výchozích podkladů a údajů,  dle části II. této smlouvy.

8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel  odstranil nedostatky  vzniklé vadným  plněním a  dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 	oprávněn provádění díla přerušit a příměřeně se tím prodlužuje termín dokončení resp. předání díla.

VIII.

Staveniště - pracoviště

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla do pěti pracovních dnů. Předání 	staveniště do tohoto termínu řádně a včas je podstatná povinnost, na jejímž splnění je závislé včasné splnění závazku zhotovení díla a je považováno za spolupůsobení objednatele ve smyslu této smlouvy. O předání 	staveniště bude vyhotoven zápis do montážního deníku nebo písemný protokol.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště uklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem resp. zadáním a s podmínkami smlouvy.

3. Na staveniště mohou vstupovat jen pověření pracovníci objednatele, projektanta a příslušných orgánů státní správy a další osoby, na kterých se obě smluvní strany dohodly.

4. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště objednateli ke dni předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že předá 	staveniště bez odpadů a nečistot, vzniklých činností zhotovitele, a uvede staveniště do původního stavu. V rámci stavby 	zodpovídá po celou dobu za pořádek a čistotu na staveništi a pracovišti. Stroje, zařízení a materiály, které zůstaly po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady a nečistoty, které jsou výsledkem jeho činnosti a to v souladu se zákonnými předpisy. Splnění výše uvedených povinností bude zaznamenáno do předávacího protokolu.

IX.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků.

2. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny za dílo.

X.

Kontroly a vyzkoušení díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k účasti na kontrole zařízení, které budou později 	nepřístupné a trvale zakryty, a to zápisem do montážního deníku. V případě prodlení objednatele se má za to, že kontrola byla provedena a objednatel souhlasí s kvalitou dodávky a provedené práce, s dispozičním umístěním části zařízení, které 	budou později nepřístupné a trvale zakryty. Jestliže objednatel bude přesto dodatečně požadovat zpřístupnění a odkrytí části zařízení, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimálně 3 dny předem objednatele k účasti na zkouškách zařízení a objednatel je povinen se jich zúčastnit.

3. Přípravu a provádění předepsaných zkoušek zabezpečuje zhotovitel na vlastní náklady.

4. Povinností objednatele je umožnit fyzicky, právně a včas zhotoviteli provedení veškerých zkoušek.

5. Podmínkou odevzdání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek, předepsaných dotčenými předpisy. Doklady o těchto zkouškách jsou podmínkou pro převzetí díla a budou předány nejpozději v den předání díla dle článku VI této smlouvy.

XI.

Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

4.  Záruka na dílo je 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po uvedenou dobu plně způsobilé k účelu jeho využití a dále bude provádět jeho bezplatné záruční opravy.

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně protokolem o reklamaci, který zašle zhotoviteli. V protokolu o reklamaci bude uveden technicky jasný popis vady předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do 7 dnů od obdržení úplné písemné reklamace objednatele, resp. od obdržení vyplněného protokolu o reklamaci zhotovitele a vady odstranit v co nejkratší, technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně a nepřekročí lhůtu 30 dní bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XII.

Smluvní pokuty a odstupné

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v této smlouvě, a to z důvodů  na jeho straně, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,--Kč každý den zpoždění (do výše 10% z ceny díla). Tyto sankce je možno účtovat pouze za předpokladu, že budou včas a řádně plněny podmínky objednatele v čl.VI.

2.  V případě, že zhotovitel nedodrží termíny odstranění vad uvedené v článku XI, a to z důvodů  na jeho straně, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,--Kč každý den zpoždění (do výše 10% z ceny díla).

3. V případě prodlení objednatele s placením  ( faktury ) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 	0,005% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Uhrazením smluvních pokut není  nárok na náhradu škody dotčen a lze jej vymáhat samostatně.

XIII.

## Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je smluvní strany nemohou ovlivnit.

2. Jestliže se plnění této smlouvy stane nemožné do 6 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě mají obě strany právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel dále zabezpečí provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku.

- Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.

- Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých .popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2593 a násl. Občanského zákoníku.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podepsání oběma stranami,. Smlouva byla podepsána ve 2 originálních vyhotoveních, přičemž obě mají 	stejnou právní účinnost a platnost.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné 	vůle smluvních stran.

4. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající 	nebo vznikající právním řádem České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem statutárních  orgánů obou smluvních stran.

6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně přijatými písemnými dodatky, výslovně za dodatky 	označenými, průběžně číslovanými a podepisovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků se 	obě smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 14dnů.

7. Veškerá korespondence týkající se smlouvy, zejména jejího plnění a případných změn či dodatků musí být druhé straně 	zaslána doporučeným dopisem.(nebo jinak hodnověrným způsobem) a opatřená podpisy osob oprávněných. Toto nevylučuje 	osobní předání korespondence. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro provozovatele poštovních služeb doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti příslušnou provozovnou provozovatele poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

9. Smluvní strany jsou povinny neprodleně písemně se navzájem vyrozumět o změnách svého obchodního jména a adresy, 	osob oprávněných k jednání dle smlouvy, jakož i o případném přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt. 	Změny budou uvedeny v dodatcích ke smlouvě v režimu dle odst. IV.

10. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním 	na úrovni statutárních orgánů či jejich zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor u věcně a místně příslušného soudu České republiky.

11. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

12. Vyskytne-li se v průběhu realizace nutnost změn proti předpokladům, obsažených v této smlouvě (vícepráce), budou 	řešeny po vzájemné dohodě v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a případné náklady budou fakturovány po předchozím písemném odsouhlasení a na základě dodatku smlouvy mimo dohodnutou částku.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne

2) Zadávací dokumentace

V Ústí nad Labem dne 			                                                     V Ústí nad Labem  dne:

………………..............................					                             …………………….. ............................

Zhotovitel                                                                     Objednatel