Zadávací dokumentace

pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky:

Modernizace infekčního pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy Nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce II.

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12a

400 11 Ústí nad Labem

IČO: 25488627

# zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Zastoupená: MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem.

# Identifikační údaje zadavatele

| Název zadavatele: | Krajská zdravotní, a.s. |
| --- | --- |
| Zadavatel ve smyslu ZZVZ: | jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e) |
| Právní forma: | akciová společnost |
| IČO: | 25488627 |
| DIČ: | CZ25488627 |
| Sídlo zadavatele: | Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem |
| Osoba oprávněná jednat: | # MUDr. Tomáš Hrubý, generální ředitel |
| Kontaktní osoba ve věcech soutěže: | Marek Sedlák |

- Informace o veřejné zakázce

# Druh veřejné zakázky:

- Veřejná zakázka na stavební práce.

- Vymezení plnění veřejné zakázky

  - Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce dané investičním záměrem „Modernizace infekčního pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“.

Jedná se o komplexní modernizaci budovy (budovy I) bez čísla popisného, jenž je součástí pozemku na pozemku parc. č. 1282/1 (ostatní plocha), parc. č. 1282/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1283/1 (ostatní plocha), 
st. p. 1283/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1285/1 (ostatní plocha), parc. č. 1287/7 (ostatní plocha), parc. č. 1296/118 (ostatní plocha), parc. č. 1296/121 (ostatní plocha), st. p. 1296/156 (zastavěná plocha a nádvoří) 
v katastrálním území Bukov, včetně dalších stavebních prací dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTY CZ s.r.o.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 3 této zadávací dokumentace). Přesný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je dán projektovou dokumentací (příloha č. 11 této zadávací dokumentace) a dále soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dle přílohy č. 7 a přílohy č. 8 této zadávací dokumentace (která se následně stane přílohou č. 2a smlouvy o dílo). Zadavatel upozorňuje, že ve smyslu § 36 odst. 8 ZZVZ patří projektová dokumentace (příloha č. 11 této zadávací dokumentace) svou povahou mezi důvěrné informace, a požaduje, aby dodavatelé, kterým bude poskytnuta, přijali přiměřená opatření k ochraně této důvěrné informace. Projektová dokumentace bude poskytnuta dodavateli pouze na základě žádosti a závazku dodavatele k mlčenlivosti, který doloží podpisem dohody o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 10 této zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je dále zajištění kolaudačního rozhodnutí a s tím související veškeré úkony dle ustanovení 
§ 230 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět plnění veřejné zakázky bude prováděn podle harmonogramu, který předloží dodavatel v rámci nabídky v souladu s podmínkami vymezenými zadávacími podmínkami.

Předmět plnění bude realizován ve dvou etapách (částech), a to:

- 1. etapa definovaná v rozsahu přílohy č. 7 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, této zadávací dokumentace (která se stane následně přílohou č. 2a uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem);

- 2. etapa definovaná v rozsahu přílohy č. 8 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, této zadávací dokumentace (která se stane následně přílohou č. 2b uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem). Tato 2. etapa předmětu plnění představuje zadavatelem vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. Změna nebude měnit celkovou povahu této veřejné zakázky a předpokládaná hodnota této změny byla zahrnuta do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Bude-li zadavatelem zajištěno financování, oznámí zadavatel vybranému dodavateli nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, aby realizoval tuto 2. etapu předmětu plnění. Vybraný dodavatel je povinen realizovat 2. etapu předmětu plnění v termínu určeném pro 1. etapu předmětu plnění, tj. vybranému dodavateli nebude poskytnut pro realizaci 2. etapy žádný dodatečný termín. Zadavatel upozorňuje, že v rámci této vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může požadovat, aby vybraný dodavatel realizoval pouze vymezenou část stavebních prací, dodávek a služeb vymezených přílohou č. 8 této zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že bude-li realizována 2. etapa předmětu plnění nebo její část, není vybraný dodavatel oprávněn požadovat jakékoliv jiné náklady, než-li které vyplývají z přílohy č. 8 této zadávací dokumentace v závislosti na rozsahu realizace 2.etapy předmětu plnění.

Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Splnění tohoto požadavku doloží dodavatel 
v nabídce čestným prohlášením, dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.

Využití poddodavatele

Pokud dodavatel pro plnění veřejné zakázky využije poddodavatele je povinen zadavateli předložit seznam poddodavatelů, jejich identifikačních údajů, rozsahu poskytnutých prací a dodávek v souladu s ustanovením 
§ 105 ZZVZ (zejména určit části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele).

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle ustanovení § 14 ZZVZ:

| Název | CPV |
| --- | --- |
| Stavební práce | 45000000-7 |

## Doba plnění veřejné zakázky

Dodavatel v rámci nabídky předloží doplněný harmonogram plnění díla, kdy veškeré stavební práce musí být vybraným dodavatelem řádně provedeny a předány zadavateli do 64 týdnů od předání staveniště, a zajištěna kolaudace včetně předání kolaudačního rozhodnutí do 76 týdnů od předání staveniště.

- Prohlídka místa budoucího plnění

Zadavatel umožňuje dodavatelům v souladu s § 36 a § 97 ZZVZ prohlídku místa budoucího plnění veřejné zakázky v následujícím termínu: Týden 8.-12. 9. 2025 (dle konkrétní domluvy s osobou provádějící prohlídku místa plnění).

Účelem prohlídky místa budoucího plnění je seznámení dodavatelů se stávajícím stavem místa budoucího plnění a s jeho technickým vybavením a provozními parametry tak, aby dodavatel mohl zpracovat a podat svou nabídku vycházející z relevantních a úplných informací a podkladů.

Pokud na základě prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávacích podmínek, je dodavatel oprávněn vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.

Sraz zájemců o prohlídku bude na místě:

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Vestibul budovy I – GPS: 50.6807267 N, 14.0164936E

Svůj zájem o účast na prohlídce místa plnění dodavatel projeví písemnou žádostí zaslanou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to nejpozději tři pracovní dny předem před termínem jejího konání! Následně bude kontaktován osobou odpovědnou za vedení místa prohlídky za účelem stanovení konkrétního termínu (hodiny) jeho účasti na prohlídce.

V případě, že se dodavatel o konání prohlídky místa plnění dozví po uplynutí výše uvedené lhůty pro přihlášení, může požádat zadavatele o opakované umožnění prohlídky budoucího místa plnění prostřednictvím elektronického nástroje. Vyhoví-li zadavatel žádosti, bude nový termín prohlídky místa budoucího plnění zveřejněn na profilu zadavatele.

- Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Dle ustanovení § 114 odst. 1 ZZVZ budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek účastníků bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to dle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií (s využitím bodovací metody):

| Kritérium | Hodnotící kritérium | Váha v % |
| --- | --- | --- |
| EC1 | Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pro 1. etapu | 70 |
| EC2 | Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 2. etapy | 10 |
| EZ | Zkušenosti osob přímo se podílejících na plnění díla | 20 |

## Způsob hodnocení nabídek

### Výše nabídkové ceny 1. etapy (EC1)

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH.

Každé hodnocené nabídce bude přidělen počet bodů na základě níže uvedeného vzorce:

| Kritérium | Dílčí vážené kritérium | Normalizace hodnot |
| --- | --- | --- |
| EC1 | EC1 = v . bi | bi = (Cmin/Ci) . 100 |

v = váha dílčího kritéria v %; bi = získaný počet bodů

Cmin = nejnižší nabídková cena, Ci  = nabídková cena hodnocené nabídky

Vypočtené hodnoty při normalizaci hodnot budou následně zaokrouhleny na 2 desetinná místa, následně bude takto upravená hodnota násobena vahou dílčího kritéria a opět zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Do výše nabídkové ceny bude pro účely hodnocení zahrnuta cena 1. etapy předmětu plnění vyplývající z vyčíslené ceny dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace.

### Výše nabídkové ceny 2. etapy (EC2)

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH.

Každé hodnocené nabídce bude přidělen počet bodů na základě níže uvedeného vzorce:

| Kritérium | Dílčí vážené kritérium | Normalizace hodnot |
| --- | --- | --- |
| EC2 | EC2 = v . bi | bi = (Cmin/Ci) . 100 |

v = váha dílčího kritéria v %; bi = získaný počet bodů

Cmin = nejnižší nabídková cena, Ci  = nabídková cena hodnocené nabídky

Vypočtené hodnoty při normalizaci hodnot budou následně zaokrouhleny na 2 desetinná místa, následně bude takto upravená hodnota násobena vahou dílčího kritéria a opět zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Do výše nabídkové ceny bude pro účely hodnocení zahrnuta cena 2. etapy předmětu plnění vyplývající z vyčíslené ceny dle přílohy č. 8 této zadávací dokumentace.

### Zkušenosti projektového týmu (EZ)

Předmětem hodnocení budou zkušenosti členů realizačního týmu (osob přímo se podílejících na plnění díla) uvedených v seznamu techniků nad rámec zkušeností potřebných k prokázání technické kvalifikace.

Hodnoceny budou zkušenosti s obdobnými stavebními pracemi u všech členů realizačního týmu ze seznamu techniků za posledních 10 let, které daná osoba získala na pozici stejné nebo obdobné jako je její pozice 
v seznamu techniků.

V rámci tohoto dílčího kritéria bude jako výhodnější hodnocena nabídka toho dodavatele, jehož realizační tým bude kvalifikovanější co do počtu zkušeností s obdobnými stavebními pracemi (stavbami, rekonstrukcemi staveb).

Zadavatel bude body jednotlivým nabídkám přidělovat za zkušenosti u staveb dle klasifikace stavebních děl CZ-CC 11 a 12 dle níže uvedené specifikace u každé profese

Každé zkušenosti můžou být přiděleny body pouze jednou.

Pro účely hodnocení tohoto kritéria vyplní dodavatel Tabulku hodnotících kritérií (příloha č. 4 této zadávací dokumentace), do které uvede všechny údaje rozhodné pro naplnění daného kritéria, tj. aby z uvedených informací bylo zjevné splnění podmínek pro přidělení konkrétní bodové hodnoty z výše uvedené metodiky, minimálně popis služby, identifikaci objednatele, dobu plnění, finanční rozsah plnění.

Zadavatel bude přidělovat body následovně:

- Hlavní stavbyvedoucí:

1 bod v případě, že investiční náklady stavby byly v rozmezí 50 až 100 mil. Kč bez DPH,

2 body v případě, že investiční náklady stavby byly vyšší než 100 mil. Kč bez DPH

- Specialista na silnoproudé instalace:

1 bod v případě, že investiční náklady silnoproudých instalací byly v rozmezí 15 až 30 mil. Kč bez DPH,

2 body v případě, že investiční náklady silnoproudých instalací byly vyšší než 30 mil. Kč bez DPH

- Specialista vzduchotechniky:

1 bod v případě, že investiční náklady na VZT byly v rozmezí 5 až 10 mil. Kč bez DPH,

2 body v případě, že investiční náklady na VZT byly vyšší než 10 mil. Kč bez DPH

kdy bude u hlavního stavbyvedoucího, u specialisty na silnoproudé instalace a specialisty vzduchotechniky hodnotit maximálně 3 reference za zkušenosti u staveb dle klasifikace stavebních CZ-CC 126412 – Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení, nebo CZ-CC 126411 – Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou, nebo CZ-CC – 126415 budovy střediska péče o matku a dítě.

Dodavatel neuvede do Tabulky hodnotících kritérií zkušenosti s realizacemi, kterými je prokazována technická kvalifikace (tyto realizace budou uvedeny v nabídce separátně a nebudou předmětem hodnocení). Budou-li dodavatelem uvedeny pro účely hodnocení a pro účely prokázání technické kvalifikace stejné zkušenosti s realizacemi, budou tyto zkušenosti posuzovány pouze v rámci prokázání technické kvalifikace, tj. zadavatel nebude k těmto zkušenostem přihlížet při hodnocení nabídek.

Každé hodnocené nabídce bude přidělen počet bodů na základě níže uvedeného vzorce:

| Kritérium | Dílčí vážené kritérium | Normalizace hodnot |
| --- | --- | --- |
| EZ | EZ = v . bi | bi = (Zi / Zmax) . 100 |

v = váha dílčího kritéria v %; bi = získaný počet bodů

Zi  = zkušenosti hodnocené nabídky, Zmax = zkušenosti nejvýhodnější nabídky

Vypočtené hodnoty při normalizaci hodnot budou následně zaokrouhleny na 2 desetinná místa, následně bude takto upravená hodnota násobena vahou dílčího kritéria a opět zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

## Výsledná hodnota

Výsledná hodnota (celkový počet bodů) každé nabídky bude stanovena na základě níže uvedeného vzorce:

E = EC1 + EC2 + EZ

Nejvhodnější nabídkou bude ta, která získá nejvyšší bodové hodnocení (respektive se nejvíce přiblíží hranici 100 bodů).

- Podmínky pro podání nabídky

  - Podávání nabídek

Dodavatel je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje 
E-ZAK na adrese https://zakazky.kzcr.eu/ do veřejné zakázky, v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ.

Zadavatel před podáním elektronické nabídky doporučuje seznámit se v dostatečném předstihu s podmínkami podání elektronické nabídky a provést test podání nabídky na https://zakazky.kzcr.eu/test_index.html.

Při technických problémech s elektronickým podáním nabídky je kontakt na techn. Podporu dodavatele systému: tel. +420 538 702 719 podpora@ezak.cz (pracovní dny 9.00 -17.00 hod.).

  - Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele https://zakazky.kzcr.eu/ u veřejné zakázky, ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

- Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ v rozsahu dále uvedeném.

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

- prokáže základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ,

- prokáže profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ,

- prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby dle ustanovení § 83 ZZVZ. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ touto jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady prokazující splnění úplné základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ (touto) jinou osobou,

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle výše uvedeného písm. d) je splněn, pokud obsahem smlouvy nebo potvrzení 
o její existenci vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Bude-li dodavatel prokazovat prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládat doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být dle ustanovení § 48 odst. 2 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Dojde-li v průběhu zadávacího řízení po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tuto povinnost účastník zadávacího řízení nemá, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil uvedenou povinnost.

## Základní způsobilost

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením dokladů uvedených 
v § 75 ZZVZ, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Pokud bude dodavatel prokazovat základní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 45 a § 86 ZZVZ.

## Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiným způsobem dle ZZVZ.

Dodavatel prokáže profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ předložením dokladu 
o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění pro činnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

## Technická kvalifikace

### Referenční zakázky

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ předložením seznamu významných stavebních prací (zakázek) poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. Doba posledních 5 let se považuje za splněnou v případě, kdy stavební práce uvedené v příslušném seznamu byly v průběhu této doby dokončeny.

Z předloženého seznamu významných stavebních prací musí vyplývat, že dodavatel poskytl alespoň 2 významné stavební práce (zakázky) kde předmětem každé z nich bylo provedení stavby (novostavba či komplexní anebo vnitřní modernizace, rekonstrukce) dle klasifikace stavebních děl CZ-CC: 12 – Budovy nebytové, kdy investiční náklady každé z nich činily minimálně 120.000.000,- Kč bez DPH u každé z nich, a předmětem alespoň jedné z nich byla stavba nebo rekonstrukce budovy nemocnice nebo nemocnice s poliklinikou dle platné klasifikace staveb CZ-CC 126411 nebo budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení dle platné klasifikace staveb CZ-CC 126412 nebo budovy střediska péče o matku a dítě dle platné klasifikace staveb CZ-CC 126415.

Pro účely této veřejné zakázky se investičními náklady rozumí souhrn rozpočtových nákladů na zřízení stavby, 
a to v součtu stavebních a inženýrských objektů včetně provozních souborů stavby bez DPH.

Seznam významných stavebních prací (zakázek) bude obsahovat minimálně následující údaje vztahující se ke každé významné zakázce:

-	identifikační údaje objednatele (obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO);

- 	dostatečnou specifikaci předmětu zakázky (prokázání splnění výše uvedených požadavků);

- 	dobu poskytnutí zakázky (datum zahájení poskytování, datum splnění);

- 	výši investičních nákladů stanovených dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentací v Kč bez DPH;

-	osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení zakázky;

- 	jména a kontaktní údaje osob, u nichž je možné údaje o významných službách ověřit.

### Realizační tým

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ předložením seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Seznam techniků bude podepsán oprávněnou osobou dodavatele a bude u každého člena realizačního týmu obsahovat zejména následující údaje:

- jméno, příjmení a titul;

- vztah člena projektového týmu k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel apod.);

- dosažené vzdělání včetně autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně další požadované osvědčení;

- dosažená praxe v oboru;

- seznam referencí včetně označení stavby a jejího rozsahu.

Jmenný seznam členů realizačního týmu bude zahrnovat nejméně následující specializace:

- Hlavní stavbyvedoucí,

- Specialista na silnoproudé instalace

- Specialista vzduchotechniky,

Žádná osoba z členů projektového týmu nesmí zastávat více pozic v rámci realizačního týmu.

Zadavatelem stanovené požadavky na specializaci realizačního týmu:

| Název pozice | Minimální požadovaná kvalifikace |
| --- | --- |
| Hlavní stavbyvedoucí | ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Autorizovaná osoba s autorizací v oboru Pozemní stavby (IP00/TP00) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. PRAXE Praxe v délce minimálně 5 let v oboru své autorizace. ZKUŠENOSTI Zkušenosti na pozici hlavní stavbyvedoucí při minimálně 2 realizacích, kde předmětem každé z nich bylo řízení stavebních prací při provádění stavby (rekonstrukce nebo novostavba) budovy dle klasifikace stavebních děl CZ_CC 126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou, a CZ-CC 126412 – Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení, CZ_CC 126415 budovy střediska péče o matku a dítě, přičemž investiční náklady činily minimálně 90 mil. Kč bez DPH u každé z nich. |
| Specialista na silnoproudé instalace | ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Autorizovaná osoba s autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (IE02/TE03) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. PRAXE Praxe v délce minimálně 5 let v oboru své autorizace. ZKUŠENOSTI Zkušenosti na pozici osoby odpovědné za silnoproudé instalace při minimálně 2 realizacích, kde předmětem každé z nich byla rekonstrukce nebo novostavba budovy dle klasifikace stavebních děl CZ_CC 12 – budovy nebytové, kde investiční náklady silnoproudých instalací činily minimálně 15 mil. Kč bez DPH. |
| Specialista vzduchotechniky | ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Autorizovaná osoba s autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika (TE0/IE01) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. PRAXE Praxe v délce minimálně 5 let v oboru své autorizace. ZKUŠENOSTI Zkušenosti na pozici osoby odpovědné za VZT při minimálně 2 realizacích, kde předmětem každé z nich byla rekonstrukce nebo novostavba budovy dle klasifikace stavebních děl CZ_CC 12 – budovy nebytové, kde investiční náklady VZT činily minimálně 10 mil. Kč bez DPH. |

Vybraný dodavatel je povinen pro plnění smlouvy uzavřené v tomto zadávacím řízení využít v plném rozsahu členy realizačního týmu, jejímž prostřednictvím prokázal technickou kvalifikaci. Změna takové osoby v průběhu plnění smlouvy je možná pouze na základě předchozího souhlasu zadavatele, který jej bez vážného důvodu neodmítne; má však vždy právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci osoby, která se má nově na plnění smlouvy podílet. Nová osoba musí vždy splňovat vymezené minimální kvalifikační podmínky.

- Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel doporučuje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace), na kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, sídlo dodavatele, právní forma, IČO, DIČ), kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena.

- Čestné prohlášení o tom, že závazný text obligatorního návrhu smlouvy dodavatel plně a bezvýhradně akceptuje.

- Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím.

- Doklady prokazující splnění základní způsobilosti.

- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.

- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace.

- Vyplněná příloha č. 7 a příloha č. 8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

- Ostatní doklady a dokumenty.

- Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

# Nabídková cena bude stanovena v české měně.

# Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele související s plněním této veřejné zakázky.

# Dodavatel doplní nabídkovou cenu do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž tato vzejde vyplněním přílohy č. 7 této zadávací dokumentace a dále vyplněním přílohy č. 8 této zadávací dokumentace.

# Nabídková cena za realizaci 1.etapy předmětu plnění (tj. dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace) nesmí přesáhnout 85 % celkové nabídkové ceny, tj. nabídková cena za realizaci 2.etapy předmětu plnění (tj. dle přílohy č. 8 této zadávací dokumentace) musí činit min. 15 % celkové nabídkové ceny.

- Obchodní, platební a servisní podmínky

Veškeré obchodní, platební a servisní podmínky jsou uvedeny v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Dodavatel nepředkládá do nabídky návrh obligatorní smlouvy. Závazný text smlouvy bude vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré chybějící údaje (zejména identifikace dodavatele, nabídková cena, jméno kontaktní osoby apod.).

Dodavatel je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) o tom, že závazný text obligatorního návrhu smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.

Bankovní záruka

Zadavatel upozorňuje, že po vybraném dodavateli bude požadováno bankovní záruky za provedení předmětu veřejné zakázky dle obligatorního návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)

Pojištění odpovědnosti

Zadavatel vyžaduje od dodavatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli, příp. třetí osobě, pro celé období plnění veřejné zakázky v minimální výši pojistného plnění 50 000 000 Kč.

Zadavatel současně vyžaduje od dodavatele stavební a montážní pojištění s vinkulací pojistného plnění ve prospěch zadavatele, pro celé období plnění veřejné zakázky v minimální výši pojistného plnění 50 000 000 Kč.

Dodavatel nepředkládá do nabídky pojistnou smlouvu, její návrh ani jiný pojistný dokument. Zadavatel však požaduje, aby dodavatel předložil v nabídce čestné prohlášení, že splní povinnost sjednání pojištění v požadované výši (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

- Zadávací lhůta

# Zadavatel ve smyslu § 40 ZZVZ stanovuje zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

# Zadávací lhůta se stanovuje v rozsahu 100 dní.

# Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

- Jistota

# Zadavatel v souladu se stanovením zadávací lhůty požaduje dle § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty ve výši 1 000 000 Kč. Jistota musí být účastníkem zadávacího řízení poskytnuta ve lhůtě pro podání nabídek.

# Formy poskytnutí jistoty:

# -	složení peněžní částky na účet zadavatele,

# -	bankovní záruka ve prospěch zadavatele,

# -	pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

# Údaje ke složení peněžní částky:

# -	číslo účtu zadavatele: 264384220/0300 (tento účet zadavatele není úročen),

# -	variabilní symbol: IČO účastníka.

# -	zadavatel upozorňuje, že peněžní částka musí být připsána na účet nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.

# Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

# -	sdělením údajů o provedení platby, nebo

# -	předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek dle § 41 odst. 7 ZZVZ.

# Zadavatel požaduje doložení dokladu banky nebo pojišťovny v originále nebo úředně ověřené kopii, tj. originál dokladu v elektronické podobě podepsaný zaručeným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat jménem či za banku nebo pojišťovnu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo v konvertované podobě do datového souboru dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který bude současně prokazovat zajištění bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu trvání zadávací lhůty.

# Uvolnění jistoty a výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí dle § 41 ZZVZ.

- Další podmínky veřejné zakázky

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí § 211 ZZVZ.

- Uzavření smlouvy, jakožto postup následující po výběru dodavatele, musí probíhat elektronicky. Smlouvu je nutné uzavřít pomocí zaručených elektronických podpisů.

- Dodavatelům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

- Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru dodavatele si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené dodavatelem v nabídce.

- Povinnost vybraného dodavatele spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

- Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.

- Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

- Zadavatel může veřejnou zakázku zrušit v souladu s § 127 ZZVZ.

- Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 98 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

- Přílohy zadávací dokumentace

| číslo přílohy | název přílohy |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Krycí list |
| Příloha č. 2 | Vzor – Čestné prohlášení |
| Příloha č. 3 | Obligatorní návrh smlouvy |
| Příloha č. 4 | Tabulka hodnotících kritérií |
| Příloha č. 5 | Seznam významných služeb |
| Příloha č. 6 | Projektový tým |
| Příloha č. 7 | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – 1.etapa |
| Příloha č. 8 | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – 2.etapa – vyhrazená změna závazku |
| Příloha č. 9 | Vzor čestného prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím |
| Příloha č. 10 | Dohoda o mlčenlivosti |
| Příloha č. 11 | Projektová dokumentace |

Přílohy zadávací dokumentace v elektronické podobě jsou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.kzcr.eu/ u příslušné zakázky.