Smlouva o dílo

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu dle ustanovení § 2586

a následného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále je „OZ“).

S m l u v n í   s t r a n y

#### Objednatel

Název:	                                        	Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo:                                            	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupená:		               	Ing. Petrem Fialou - generálním ředitelem

IČO:			               	25488627

DIČ:			                	CZ25488627

Bankovní spojení: 	               	ČSOB a.s.

č. účtu:			              	216686400/0300

telefon, fax:		              	+420 477 114 105/+420 477 114 900

Zástupce ve věcech technických: 	Jan Vágner, jan.vagner@kzcr.eu

Ing. Tomáš Hála, tomas.hala@kzcr.eu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: 					???

Sídlo:  					???

Zastoupený: 				???

- IČO:					???

DIČ: 					???

Bankovní spojení:	            	???

Číslo účtu:                                 	???

Telefon, fax :		            	???

E-mail : 			             	???

Zástupce ve věcech technických: 	???

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným …………… soudem v ………….., oddíl …, vložka …...

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo - vypracování Studie stavby (dále jen „Studie“ a/ nebo „dílo“) na základě výsledku veřejné zakázky „Rekonstrukce stravovacího provozu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – Studie stavby“, a Objednatel se zavazuje řádně a včas dodanou Studii převzít a zaplatit za ni Zhotoviteli dohodnutou cenu.

- Studie bude řešit komplexní rekonstrukci stávajícího stravovacího provozu v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., v objektu „H“, a to jak z pohledu stavby a jejích technických a technologických zařízení, tak i z pohledu technologie samotného stravovacího provozu (gastrotechnologie).

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

- Pasportizace objektu

Zpracování pasportu zájmové části objektu – zjednodušená dokumentace stávajícího stavu stavby, zejména pak na úrovni architektonicko-stavebního řešení (půdorysy zájmové části objektu, řezy objektem atd.), stavebně-konstrukčního řešení, požárně bezpečnostního řešení a technického zařízení budovy.

Z pohledu architektonicko-stavebního řešení bude pasportizace objektu zpracována v rozsahu vymezeném stávajícím stravovacím provozem, avšak z pohledu ostatních částí bude zpracována v rozsahu potřebném pro jednoznačné posouzení stávajícího stavu vzhledem k novým požadavkům vyplývajícím ze samotného návrhu stavby.

Pasportizace objektu bude zpracována dle Přílohy č. 14.2 Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Pasportizace objektu bude vyhotovena ve 3 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy budou po dokončení předány Objednateli nejméně 3x v tištěné podobě a 2x na CD (1x v editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg apod.; 1x v needitovatelném formátu *.pdf)

- Studie stavby

Cílem studie stavby je návrh rekonstrukce/modernizace stávajícího stravovacího provozu jako celku plnícího účelové, provozní i legislativní požadavky.

Studie stavby musí mimo jiné obsahovat:

Textová část:

-	popis stavebního programu

-	kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, personální obsazení, výrobní kapacity kuchyně atd.)

-	popis provozně-dispoziční řešení vč. řešení zásobování a odpadového hospodářství

-	stavebně technické řešení

-	koncept technického řešení dle jednotlivých profesí – silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, ÚT, ZTI, VZT, chlazení, atd.

-	energetické nároky stavby včetně zhodnocení kapacit stávajících zdrojů - odborný odhad potřeb stavby na úrovni vybraných profesí soboru „Technika prostředí staveb“

-	koncept požárně bezpečnostního řešení stravovacího provozu včetně případných návazností na stávající objekt

-	popis stávajícího řešení připojení objektu na technickou infrastrukturu, v případě potřeby koncepční návrh nového řešení (např. kapacitní důvody)

-  	základní popis gastrotechnologie

-	propočet investičních nákladů – zvlášť stavba, zvlášť gastrotechnologie

-	odborný odhad časového rámce realizace stavby vč. dodávky a montáže nové gastrotechnologie

Výkresová část:

-	situace – stávající stav

-	situace – nový stav (pouze v případě, že by bylo nutné řešit např. nové napojení na technickou infrastrukturu)

-	půdorysy – stávající stav

- 	půdorysy – bourací práce

- 	půdorysy – nový stav

-	řez

Studie stavby bude vyhotovena ve 3 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy budou po dokončení předány Objednateli nejméně 3x v tištěné podobě a 2x na CD (1x v editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg apod.; 1x v needitovatelném formátu *.pdf)

- Inženýrská činnost

Průběžné konzultace včetně zajištění kladného vyjádření k finálnímu návrhu Studie stavby od Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice.

- Studie bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací, před předáním díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení Studie.

- Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informativní charakter a je povinností Zhotovitele tyto informace místním šetřením ověřit.

II.

# Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do ??? týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo (doplní uchazeč v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy o dílo, nejpozději však do 18 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo).

- Dílo bude předáno v následujících etapách:

  - zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I., odst. 3, písmeno a) a jejich předání Objednateli do ??? týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo (doplní uchazeč v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy o dílo, nejpozději však do 5 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo)

  - vypracování Studie stavby dle čl. I., odst. 3, písmeno b) a její předání Objednateli do ??? týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo (doplní uchazeč v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy o dílo, nejpozději však do 18 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo)

  - zajištění kladného vyjádření k finálnímu návrhu Studie stavby od Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice dle čl. I., odst. 3, písmeno c) a jeho předání Objednateli do ??? týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo (doplní uchazeč v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy o dílo, nejpozději však do 18 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo).

- Zájmový objekt Studie je pavilon „H“ v areály Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, Teplice. Dílo bude předáno Objednateli v sídle Objednatele.

- O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

III.

# Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena ve výši ???,- Kč bez DPH (slovy ??? korun českých.

Cena díla se skládá z následujících položek (doplní uchazeč):

| Etapa/část díla | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Pasportizace | ??? |
| Studie stavby | ??? |
| Inženýrská činnost | ??? |

- Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému a včasnému dodání díla.

- K ceně dle čl. III. odst.1, této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost Zhotovitel.

- Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě řádně a včas vystavených daňových dokladů - faktur. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu dle jednotlivých dílčích termínů plnění (etap/částí díla).

- Úkony, které nebudou v rámci díla provedeny, nebudou předmětem vyúčtování.

- Podkladem pro vystavení daňového dokladu-faktury je převzetí díla nebo jeho části Objednatelem stvrzené v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla Objednatelem bez zjevných vad a nedodělků.

- Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 60 dnů od řádného doručení faktury Objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad - fakturu ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, není-li dodán řádně a včas k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání řádně a včas dodaného daňového dokladu – faktury.

- Úhrada ceny za řádně a včas dodané dílo je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele.

- Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se zaměněným prováděním díla.

- Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IV.

# Splnění závazku

# Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

- Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

- Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla.

- Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

# Odpovědnost Zhotovitele za vady a jakost, sankce

- Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že Studie jako celek bude řádným podkladem pro komplexní posouzení investičního záměru včetně reálné možnosti navázání dalších stupňů projektové přípravy a celkové realizovatelnosti záměru dle zpracované studie.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, pokud ten není určen, tak výsledku obvyklému.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže se z takové odpovědnosti nevyviní.

- Zhotovitel odpovídá za všechny vady Studie.

- Zhotovitel poskytuje záruky za vady Studie po dobu 36 měsíců ode dne předání Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel je povinen vady Studie písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

- Záruční lhůta počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků a podpisu předávacího protokolu.

- Objednatel je povinen vady Studie písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

- Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

- Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace Objednatelem, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, za každý den prodlení až do dne jejího odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla.  Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě Zhotoviteli.

- Po odstranění vady vyzve písemně Zhotovitel Objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což Objednatel potvrdí svým podpisem.

- V případě, že Zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín dokončení díla a/nebo jeho části dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z  dílčí ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení (ceny etapy/části díla).

- Jestliže Zhotovitel nesplní termín odstranění vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí díla nebo reklamované vady, uhradí Objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě Zhotoviteli.

- Uplatněním práv dle tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla.

- Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům Zhotovitele bezpečný vstup do dotčených prostor příslušných objektů za účelem přípravy a realizace částí díla.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než Objednateli, vyjma osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím Objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy Objednatele nebo licence.

- Zhotovitel prohlašuje, že je ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z vad díla. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Objednatel má právo si vyžádat dokumenty, prokazující splnění povinností dle tohoto odstavce.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných, vzestupnou řadou číslovaných  dodatků, takto označených, podepsaných oběma smluvními stranami.

- Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškeré právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zejména příslušnými ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo, ani jeho část není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. Toto ustanovení se nevztahuje na autorská práva Zhotovitele vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat dle právních předpisů o ochraně osobních údajů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo 1 a 2. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se dále dle dohody smluvních stran řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před zákonnou dispozitivní úpravou. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních

stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

9.   Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše

uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Za Objednatele 		Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem dne………………		V …………………… dne ……………

……………………………………….….		       ………………………………………..

Ing. Petr Fiala,							???

generální ředitel				                    		???

Přílohy: 1. Všeobecné obchodní podmínky KZ, a.s.

2. Časový harmonogram realizace díla