ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

„Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“

Druh zadávacího řízení:

Užší řízení dle § 58 a násl. ZZVZ

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Doručovací číslo: 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

(dále jen „zadavatel“)

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE, DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3

2.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE	4

3.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA	5

4.	KVALIFIKACE	5

5.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	17

6.	NÁVRH SMLOUVY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY	19

7.	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	20

8.	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST	22

9.	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	23

10.	VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	23

11.	LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST	24

12.	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	25

13.	Lhůta a místo pro podání nabídek	27

14.	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	27

15.	ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA	28

16.	VÝHRADA ZMĚNY DODAVATELE	29

17.	IDENTIFIKACE ČÁSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KTERÉ VYPRACOVALA OSOBA ODLIŠNÁ OD ZADAVATELE	29

18.	SEZNAM PŘÍLOH	30

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE, DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Základní údaje

název: 		Krajská zdravotní, a.s.

sídlo: 		Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Doručovací číslo: 401 13

IČO: 			25488627

DIČ: 			CZ25488627

Profil zadavatele:	https://zakazky.kzcr.eu/

## Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních jednání souvisejících s tímto zadávacím řízením je Ing. Petr Fiala, generální ředitel.

## Osoba zastupující zadavatele ve věci zadávacího řízení

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 284 68 414, tel.: 420 224 216 212, fax.: +420 224 215 823, kontaktní osoba Jarolímová Tereza, e-mail: jarolimova@rowan.legal.

Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou úkonů specifikovaných v § 43 odst. 2 ZZVZ. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky je dodavatel povinen provádět prostřednictvím elektronického nástroje specifikovaného v čl. 10.1 této zadávací dokumentace.

## Druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce.

## Informace o zadávacím řízení

Zadavatel stanoví, že toto zadávací řízení je vedeno formou užšího řízení ve smyslu ustanovení § 58 a násl. ZZVZ.

Zadavatel stanoví, že dodavatel, který podá v souladu s touto zadávací dokumentací žádost o účast v zadávacím řízení (dále také „dodavatel“) a prokáže splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v této zadávací dokumentaci bude následně ze strany zadavatele vyzván k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 58 odst. 3 ZZVZ.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

## Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie (dále jen „Nový pavilon“) na základě zpracované projektové dokumentace.

Výstavba Nového pavilonu bude probíhat ve dvou fázích, a to následovně.

V první fázi bude vystaven celý objem budovy Nového pavilonu, avšak rozšíření prostor centrálních operačních sálů v 1.NP budovy proběhne pouze metodou „shell & core“, což znamená, že bude vystavena pouze hrubá vnitřní stavba bez stavebních, profesních a technologických částí. Současně bude v první fázi vystavena i jednotka Kliniky Anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny o kapacitě 12 lůžek v témže podlaží.

V druhé fázi má následně dojít k dobudování vynechaných provozů, a to konkrétně centrálních operačních sálů a lůžkových jednotek Kliniky Anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), který je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, a v jeho přílohách, zejména pak v jeho Příloze č. 1.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele na to, že realizaci této veřejné zakázky bude muset vybraný dodavatel koordinovat s výstavbou výukových prostor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Podrobnosti jsou k dispozici v zadávací dokumentaci zde:  https://ezak.ujep.cz/contract_display_1651.html

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Kód CPV: 45000000-7 | Stavební práce |
| --- | --- |
| Kód CPV: 45210000-2 | Stavební práce na budovách |
| Kód CPV: 45300000-0 | Stavební montážní práce |
| Kód CPV: 45400000-1 | Práce při dokončování budov |
| Kód CPV: 45215100-8 | Stavební úpravy objektů sloužících pro zdrav. péči |

## Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Zadavatel k tomuto kroku přistoupil z důvodu úzké vzájemné provázanosti všech součástí předmětu plnění této veřejné zakázky. Realizace předmětu této veřejné zakázky více dodavateli by byla velmi problematická.

Dále se jedná o vzájemně související a prolínající se práce, které kladou velké požadavky na koordinaci postupu prací. Pokud by tato zakázka byla zadávána různým dodavatelům po částech, neúměrně by rostly náklady na koordinaci prací i zvýšené riziko vzniku značných škod a zároveň nejasných hranic odpovědnosti případných více dodavatelů, z čehož vyplývá vysoká pravděpodobnost problematického uplatňování smluvních mechanismů náhrady škody či sankcí za nedodržování požadavků na plnění. Z tohoto důvodu je potřeba celý předmět plnění zadávat jednotně.

## Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ve smyslu § 102 ZZVZ.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

## Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky vyplývá ze Smlouvy, konkrétně z její Přílohy č. 1C (Milníky).

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětné veřejné zakázky je staveniště dle projektové dokumentace stavby, která je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 910.000.000,- Kč bez DPH.

Přestože zadavatel nestanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako nepřekročitelnou nabídkovou cenu, upozorňuje dodavatele, že v případě jejího překročení nabídkovými cenami zváží zrušení zadávacího řízení z ekonomických důvodů.

- KVALIFIKACE

## Kvalifikační kritéria

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je dodavatel, který:

  - splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ;

  - splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ;

  - splní ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ; a

  - splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl. ZZVZ.

## Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  - výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

  - doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou; a

  - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

## Prokázání splnění kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

## e-Certis

Zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 a násl. ZZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů doklady prokazující:

  - základní způsobilost podle § 74 ZZVZ; a

  - profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## Systém certifikovaných dodavatelů

V souladu s § 234 a násl. ZZVZ lze platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením Smlouvy může zadavatel po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## Pravost dokladů

Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ výslovně stanovuje, že dodavatel není oprávněn nahradit doklady o kvalifikaci čestným prohlášením.

Pokud není ZZVZ stanoveno jinak, předkládá dle § 45 odst. 1 ZZVZ dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Před uzavřením Smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

V případě, kdy ZZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

## Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně v kvalifikaci dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost dodavateli nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

  - podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;

  - nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek; a zároveň

  - nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání žádostí o účast. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Základní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

## Požadavky na základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

  - byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

  - má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  - má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  - má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  - je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle zvláštního právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

## Základní způsobilost právnické osoby

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

  - tato právnická osoba;

  - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a

  - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

## Základní způsobilost pobočky závodu

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

  - zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;

  - české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat osoby uvedené v čl. 4.12.2 výše a vedoucí pobočky závodu.

## Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

  - výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace;

  - potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. b) zadávací dokumentace;

  - písemného čestného prohlášení vztahujícího se ke spotřební dani ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. b) zadávací dokumentace;

  - písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. c) zadávací dokumentace;

  - potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. d) zadávací dokumentace; a

  - výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. e) zadávací dokumentace.

Dodavatel je oprávněn využít vzor čestného prohlášení o splnění příslušné části základní způsobilosti, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

## Profesní způsobilost

## Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ

| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. |

## Doklady o oprávnění k podnikání podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ

| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění. Každý dodavatel musí být držitelem oprávnění k podnikání minimálně v oboru: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - projektová činnost ve výstavbě; - výkon zeměměřičských činností. | Doklady o oprávnění k podnikání (výpis ze Živnostenského rejstříku) pokrývající předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v minimálním požadovaném rozsahu. |

## Odborná způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice: - autorizovaného inženýra či autorizovaného technika v oboru pozemní stavby; - autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení; - autorizovaného inženýra či autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; - autorizovaného inženýra či autorizovaného technika v oboru technologická zařízení staveb; - autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb. | Předložením dokladu o požadované autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů |

## Odborná způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

| Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladu o oprávnění k činnosti ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a to k činnosti: - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu E2A ve smyslu vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. | Dokladem o požadované autorizaci. |

## Ekonomická kvalifikace

| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladu osvědčujícího roční obrat dodavatele ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, čímž se rozumí stavební práce, který dosahoval alespoň výše 800.000.000,- Kč bez DPH, a to za každé ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období. Pokud dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. | Předložením výkazu zisku a ztrát nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla dodavatele a čestné prohlášení, z něhož bude zřejmé, jaká část obratu připadá na činnosti odpovídající předmětu této veřejné zakázky. Z předložených dokladů musí vyplývat, že minimální roční obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, dosahoval minimální požadované úrovně. |

## Technická kvalifikace

## Seznam významných stavebních prací podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| seznamu významných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 10 let dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ a osvědčení objednatelů o řádném provedení těchto stavebních prací, které budou přílohou tohoto seznamu. Z předloženého seznamu významných stavebních prací a jeho příloh musí vyplývat, že dodavatel v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 3 významné stavební práce: - alespoň 1 významná stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce stávajícího stavebního objektu určeného pro zdravotnictví dle platné klasifikace staveb CZ – CC 126411. Minimální investiční objem takové významné stavební práce musel činit alespoň 400 mil. Kč bez DPH; a - alespoň 2 další významné stavební práce, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce stávajícího stavebního objektu určeného pro zdravotnictví dle platné klasifikace staveb CZ – CC 126411. Minimální investiční objem každé takové další významné stavební práce musel činit alespoň 100 mil. Kč bez DPH. Zároveň musí platit, že součástí alespoň jedné (kterékoliv) ze tří významných stavebních prací, předkládaných dodavatelem musela být: - realizace minimálně 4 operačních sálů; a zároveň - realizace minimálně 12 lůžek pro ARO nebo JIP. | Předložením seznamu významných stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 10 letech s uvedením názvu objednatele, popisu (rozsahu) a předmětu významné stavební práce. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení významných (tj. v levém sloupci požadovaných) stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat informace o předmětu příslušné významné stavební práce a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Z předložených dokladů musí dále v souhrnu, při dodržení minimálních náležitostí každého z nich, jednoznačně vyplývat splnění všech požadavků zadavatele a musí v nich být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné stavební práce ověřit. Ve vztahu k významným stavebním pracím z nich musí rovněž vyplývat minimálně - název objednatele; - název významné stavební práce; - popis předmětu významné stavební práce; - místo realizace významné stavební práce; - finanční rozsah významné stavební práce; - doba realizace významné stavební práce (měsíc a rok zahájení a ukončení); - kontaktní osoba a kontakt (telefon, email) pro ověření významné stavební práce. |

## Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c), d) ZZVZ

| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznamu osob (techniků), které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že dodavatel má k dispozici realizační tým sestávající z alespoň 4 osob na pozicích uvedených níže, u nichž jsou uvedeny požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci (pokud se pro některou pozici vyžaduje více osob, musí každá z nich splnit veškeré požadavky kladené zadavatelem na vzdělání a odbornou kvalifikaci osoby na dané pozici): - Hlavní stavbyvedoucí (1 osoba) - ukončené vysokoškolské vzdělání; - znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky); - disponuje dokladem o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby; - alespoň 10 let praxe v oblasti komplexního manažerského řízení provádění staveb nebo odborného vedení provádění staveb; - disponuje doložitelnou zkušeností s realizací alespoň 1 významné stavební práce (v pozici hlavního stavbyvedoucího nebo obdobné) odpovídající kritériu technické kvalifikace podle čl. 4.15.1 písm. a) této zadávací dokumentace, jejíž součástí byla jak realizace minimálně 4 operačních sálů, tak realizace minimálně 12 lůžek pro ARO nebo JIP, a to v posledních 15 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení. - Zástupce hlavního stavbyvedoucího (1 osoba) - ukončené vysokoškolské vzdělání; - znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky); - alespoň 10 let praxe v oblasti odborného vedení provádění staveb; - disponuje dokladem o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby; - disponuje doložitelnou zkušeností s realizací alespoň 1 významné stavební práce (v pozici hlavního stavbyvedoucího nebo obdobné) odpovídající kritériu technické kvalifikace podle čl. 4.15.1 písm. b) této zadávací dokumentace, a to v posledních 15 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že její součástí nemusela být ani realizace minimálně 4 operačních sálů, ani realizace minimálně 12 lůžek pro ARO nebo JIP. - Specialista na silnoproudé instalace (1 osoba) - ukončené vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání příslušného stavebního nebo elektrotechnického směru; - znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky); - alespoň 5 let praxe v oblasti silnoproudé instalace; - disponuje dokladem o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; - disponuje doložitelnou zkušeností s realizací alespoň 1 významné stavební práce (v pozici specialisty na silnoproudé elektroinstalace nebo obdobné) odpovídající kritériu technické kvalifikace podle čl. 4.15.1 písm. a) této zadávací dokumentace, jejíž součástí byla jak realizace minimálně 4 operačních sálů, tak realizace minimálně 12 lůžek pro ARO nebo JIP, a to v posledních 15 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení. - Koordinátor BOZP - znalost českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni (tou se rozumí znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky); - alespoň 5 let praxe v oblasti koordinace BOZP; - disponuje osvědčením o získání odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vydaným dle § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že neumožňuje obsazení více pozic (rolí) v realizačním týmu jednou osobou. | Předložením seznamu osob, které tvoří realizační tým dodavatele, z něhož bude patrné, zda příslušné osoby splňují požadavky zadavatele. Přílohou tohoto seznamu musí být příslušnými osobami podepsané profesní životopisy, obsahující alespoň následující údaje: - jméno a příjmení pracovníka; - údaj o zaměstnavateli; - vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský či jiný); - jazykové znalosti u osob, u kterých je určitá úroveň jazykových znalostí požadována; - označení pozice na plnění veřejné zakázky; - detailní informace o projektech či praxi, jejichž realizace příslušnými osobami je dle levého sloupce tohoto řádku tabulky požadována, a to v takovém detailu, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů, zejména ve vztahu k minimálně požadované praxi; - označení referenčního projektu a detailní informace o tomto projektu, kterým příslušná osoba prokazuje, že disponuje zkušeností s realizací projektu dle požadavku zadavatele, který je u každé osoby (člena týmu) uveden v levém sloupci. U tohoto projektu bude v profesním životopise dále uveden jeho objednatel a jeho kontaktní údaje, na nichž si zadavatel bude moci ověřit, že daná osoba skutečně disponuje požadovanou zkušeností s realizací projektu. Přílohou profesního životopisu musí být alespoň prostá kopie dokladu o dosaženém vzdělání osob, pro něž je dle levého sloupce tohoto řádku tabulky určitý stupeň vzdělání požadován a kopie požadovaného osvědčení, pokud je pro danou pozici požadován (pokud toto osvědčení není přiloženo již pro prokázání splnění požadavku profesní způsobilosti výše). Zadavatel pro úplnost dodává, že hodlá kontaktovat jednotlivé objednatele uvedené v profesních životopisech členů týmu za účelem potvrzení zkušenosti s referenčním projektem dle požadavků zadavatele. Pokud objednatel nepotvrdí deklarovanou zkušenost uvedenou v profesním životopise člena týmu, může to mít za následek vyloučení takového dodavatele ze zadávacího řízení. |

## Společné ustanovení k seznamu významných stavebních prací, seznamu významných služeb a seznamu techniků

Pro vypracování seznamu významných stavebních prací dle odst. 4.15.1 a seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle odst. 4.15.2 zadávací dokumentace zadavatel doporučuje dodavatelům v zájmu přehlednosti a urychlení procesu posouzení kvalifikace využít vzory těchto seznamů, které tvoří Přílohu č. 3 a 4 této zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou v případě potřeby oprávněni přidávat příslušné řádky v tabulkách.

U seznamu techniků zadavatel žádá dodavatele, aby uvedli u každé osoby na seznamu údaj o tom, zda tato osoba patří přímo k dodavateli (např. jako jeho zaměstnanec), ke kterému dodavateli z dodavatelů podávajících společnou nabídku tato osoba patří, případně ke kterému poddodavateli tato osoba patří.

## Popis opatření dodavatele k zajištění kvality podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ

| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladů o dodavatelem přijatých opatřeních k zajištění kvality prokazujících, že dodavatel: - splňuje normy pro zajištění jakosti zavedením systémů zajišťování jakosti založených na normě ČSN EN ISO 9001, což dodavatel prokáže předložením certifikátu ISO 9001 (certifikace systému managementu kvality) osvědčeného akreditovaným subjektem; - má zavedená opatření k zajištění kvality, což dodavatel prokáže předložením osvědčení o odborné způsobilosti k provádění vnějších tepelně izolačních systémů vydaných certifikační autoritou (např. TZÚS Praha) a osvědčením o odborné způsobilosti k provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 746077:2014 vydaným certifikační autoritou. | Předložením příslušných certifikací. |

## Popis opatření dodavatele v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí podle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ

| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladů o dodavatelem přijatých opatřeních v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí prokazujících, že dodavatel: - má zavedená opatření k zajištění ochrany životního prostředí, které bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, splněním systému nebo norem enviromentálního řízení, a to předložením dokladu o zavedení systému enviromentálního řízení a auditu Evropské unie EMAS nebo jiného systému enviromentálního řízení uznávaného v souladu s přímo použitelným předpisem EU, nebo jiné normy enviromentálního řízení založeného na evropských či mezinárodních normách přijatelných akreditovanými subjekty, např. dokladu založeného na normě ČSN EN ISO 14001 – certifikátu ISO 14001 (certifikace enviromentálního managementu). | Předložením příslušných certifikací. |

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

## Ocenění předmětu plnění

Cenovou nabídku dodavatel doloží vyplněnými tabulkami soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis prací“), které přiloží do nabídky. Soupis prací je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 6. Cena bude doložena detailním položkovým rozpočtem na všechny součásti a předměty díla, včetně zahrnutí ostatních a vedlejších nákladů, při respektování zadavatelem specifikovaných podmínek realizace předmětu veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, resp. v oceněném Soupisu prací (dále jen „Celková nabídková cena“). Celkovou nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní provedení předmětu veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena musí zahrnovat rovněž kalkulaci veškerých rozpočtových nákladů včetně vedlejších a ostatních nákladů.

Celková nabídková cena je stanovena jako maximálně přípustná.

Soupis prací bude součástí nabídky, a to jako samostatný soubor v datové formě. Datová podoba bude předložena z důvodu následné kontroly soupisu prací v elektronické podobě v datovém formátu XML (ve smyslu datového předpisu XML (XC4), jehož popis je umístěn na adrese www.xc4.cz). Zadavatel požaduje Soupis prací pouze ve formátu XML (XC4) (soupis prací ve formátu xls, xlsx nebude zadavatel poskytovat ani informativně). Tuto podmínku je nutné dodržet s ohledem na skutečnost, že nabídky jednotlivých dodavatelů musí být vzájemně porovnatelné.

Pro zpracování Soupisu prací zadavatel stanovuje následující podmínky:

  - Ocenění jednotlivých položek Soupisu prací bude provedeno na 2 desetinná místa. Násobky počtu měrných jednotek a množství musejí být matematicky správné, a to vč. matematických zásad pro zaokrouhlování. Použité jednotkové ceny pro ocenění budou uvedeny v Kč bez DPH.

  - Pokud Soupis prací obsahuje položky, jejichž hodnota se vypočítává ze součtů cenových údajů procentní sazbou (např. přesun hmot, pomocný montážní materiál apod.) a výše procent není v Soupisu prací předepsaná, doplní dodavatel počet procent o hodnotě vyšší než 0 %, tak že i taková položka bude mít stanovenou celkovou cenu a nebude obsahovat nulovou hodnotu.

  - Dodavatel není oprávněn navrhovat zcela jiné variantní technické řešení a upravovat rozsah položek, druh měrných jednotek a množství měrných jednotek.

  - Dodavatel je povinen dodržet členění Soupisu prací a ocenit veškeré položky v nich uvedené. Neoceněnou položkou se rozumí položka s nulovou jednotkovou nebo celkovou cenou.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen ocenit všechny položky Soupisu prací.

Dodavatel odpovídá za správné stanovení sazby DPH.

## Způsob uvedení nabídkové ceny

Oceněný Soupis prací dodavatel přiloží do nabídky, přičemž při uzavření Smlouvy se jím oceněný Soupis prací stane Přílohou č. 2 Smlouvy. Celková nabídková cena bude rovněž vyplněna do těla Smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena vždy v členění:

  - nabídková cena bez DPH;

  - sazba DPH;

  - nabídková cena vč. DPH.

Dodavatel je povinen uvést Celkovou nabídkovou cenu:

  - v krycím listu nabídky;

  - v těle návrhu Smlouvy na vyznačeném místě;

  - na příslušném místě vyplněných tabulek Soupisu prací.

V případě rozporů mezi jednotlivými údaji o Celkové nabídkové ceně je rozhodujícím údaj obsažený v těle návrhu Smlouvy.

## Závaznost nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena jako pevná a úplná a zahrnující veškeré plnění, které je zapotřebí ke splnění předmětu veřejné zakázky. Po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky je možné měnit cenu za plnění pouze na základě pravidel stanovených Smlouvou nebo postupem upraveným právními předpisy, zejména ZZVZ.

## Předpokládaný platební harmonogram

Dodavatel dále přiloží do nabídky jím předpokládaný platební harmonogram odpovídající časovému nastavení Milníků v nabídce dodavatele (doplněná Příloha č. 1C Smlouvy). Předpokládaný platební harmonogram bude určovat předpokládanou výši plateb zadavatele (Investora) dle Smlouvy dodavateli (Zhotoviteli) během celé doby účinnosti Smlouvy za plnění Smlouvy, a to s přesností alespoň na měsíce.

- NÁVRH SMLOUVY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

## Obecné ustanovení

Dodavatel je povinen předložit v nabídce jediný návrh Smlouvy, a to na celý předmět plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu je povinen využít závazný vzor Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění závazného vzoru Smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako „[DOPLNÍ DODAVATEL]“). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dále dodavatel oprávněn měnit či doplnit závazný vzor Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. Obdobně v případě, že je dodavatel fyzickou osobou, zohlední tuto skutečnost v relevantních částech závazného vzoru Smlouvy.

Závazné platební podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru Smlouvy.

Dodavatel předloží vedle souborů zabezpečených proti narušení integrity dokumentů (tj. needitovatelných souborů) obsahujících kompletní nabídku rovněž návrh Smlouvy v elektronické podobě v editovatelném formátu např. docx.

## Výhrada plnění vybraným dodavatelem

Zadavatel si v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje, aby vybraný dodavatel sám plnil následující klíčové činnosti v rámci plnění veřejné zakázky:

- vedení stavby, tj. činnosti odpovídající pozicím Hlavní stavbyvedoucí a Zástupce hlavního stavbyvedoucího v rámci realizačního týmu dle čl. 4.15.2 zadávací dokumentace.

Zadavatel zdůrazňuje, že tyto podmínky bude brát důrazně na zřetel v rámci posuzování splnění kvalifikace.

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## Základní pokyny

Základním hodnotícím kritériem je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se vyhodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to na základě následujících kritérií a vah, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

| Dílčí hodnotící kritérium |  | Váha v % |
| --- | --- | --- |
| A. | Celková nabídková cena za plnění Veřejné zakázky bez DPH | 95 |
| B. | Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům Zadavatele | 5 |

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci jednotlivých hodnotících kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného hodnotícího kritéria.

## Hodnotící kritérium A. Nabídková cena

Toto dílčí hodnotící kritérium představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší hodnoty před vyššími.

Předmětem hodnocení je dodavatelem uvedená Celková nabídková cena bez DPH, která bude dodavatelem uvedena v těle návrhu Smlouvy.

Nejvýhodnější nabídce, tj. nabídce s nejnižší Celkovou nabídkovou cenou bez DPH ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru Celkové nabídkové ceny bez DPH předložené v nejvýhodnější nabídce (tj. nabídce s nejnižší nabídkovou cenou) k Celkové nabídkové ceně bez DPH hodnocené nabídky.

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,95 (tj. váhou dílčího hodnotícího kritéria Nabídková cena) a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Výpočet odpovídá následujícímu vzorci:

|  |  |  |  | Nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší celková nabídková cena za plnění Veřejné zakázky bez DPH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,95 | X | 100 | X | _______________________________________________ | = | Počet bodů za kritérium A. |
|  |  |  |  | Celková nabídková cena za plnění Veřejné zakázky bez DPH v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria v hodnocené nabídce |  |  |

## Hodnotící kritérium B. Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům Zadavatele

V rámci tohoto dílčího kritéria B. Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům Zadavatele bude Zadavatel hodnotit celkové zkrácení maximálních termínů pro jednotlivé fáze plnění v kalendářních dnech.

Podkladem pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude Dodavatelem vyplněná Příloha č. 1C Smlouvy (Milníky). Hodnota relevantní pro hodnocení dle tohoto dílčího hodnotícího kritéria je součet Dodavatelem navrženého zkrácení jednotlivých Milníků uvedený jako položka „Zhotovitelem navržené zkrácení Milníků zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:“ v tabulce Milníků v Příloze č. 1C Smlouvy.

Nejlépe hodnocená nabídka dle tohoto dílčího kritéria je nabídkou s nejvýznamnějším celkovým zkrácením termínů, tj. nejvyšším počtem kalendářních dnů v položce „Zhotovitelem navržené zkrácení Milníků zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:“ v tabulce Milníků v Příloze č. 1C Smlouvy.

Zadavatel výslovně upozorňuje Dodavatele, že se vždy jedná, v souladu se Smlouvou, o kalendářní dny.

Relevantní hodnota každé nabídky bude poměřována vůči maximálnímu zkrácení termínů připuštěnému zadavatelem, přičemž výsledný poměr bude vynásoben vahou hodnotícího kritéria, čímž se pro účely hodnocení získá nabídce přidělený počet bodů.

Výpočet odpovídá následujícímu vzorci:

|  |  | Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům Zadavatele v hodnocené nabídce |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | X | _______________________________________________ | = | Počet bodů za kritérium B. |
|  |  | Maximální zkrácení termínů připuštěné Zadavatelem |  |  |

## Celkové hodnocení

V rámci veškerých početních operací při hodnocení bude docházet k zaokrouhlování na dvě desetinná místa.

Celkové výsledné hodnocení bude vypočteno jako součet bodového hodnocení Dodavatele v rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Celková nabídková cena za plnění Veřejné zakázky bez DPH a bodového hodnocení Dodavatele v rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Celkové zkrácení maximálních termínů oproti požadavkům Zadavatele.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů.

- POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

## Základní pokyny

  - Dodavatel může podat pouze jednu žádost o účast.

  - Žádost o účast bude zpracována v českém či slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Doklady v jiném cizím jazyce dodavatel předkládá s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

  - Žádost o účast nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

  - Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování žádosti o účast:

  - Krycí list žádosti o účast: Pro sestavení krycího listu dodavatel použije závazný vzor, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. V případě podání společné žádosti o účast více dodavatelů pak budou v krycím listu uvedeni všichni dodavatelé podávající žádost o účast společně;

  - Obsah žádosti o účast: Žádost o účast bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol);

  - Doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost z plnění veřejné zakázky v případě podání žádosti o účast společně více dodavateli;

  - Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace; a

  - Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem požadované přílohy a dokumenty nebo doklady, které dodavatel považuje za vhodné).

  - Pro vyloučení pochybností platí, že dodavatel překládá až v rámci nabídky (mj.):

  - Doklad o složení jistoty;

  - Nabídkovou cenu zpracovanou dle čl. 4.15.4 této zadávací dokumentace; a

  - Návrh Smlouvy, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace – Závazný vzor Smlouvy. V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ZZVZ budou stranou Smlouvy se zadavatelem na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Návrh Smlouvy bude obsahovat všechny předepsané přílohy.

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je umístěna na profilu zadavatele v souladu s § 96 ZZVZ:

https://zakazky.kzcr.eu/ k volnému stažení, kde budou zároveň uveřejňována vysvětlení či změny zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje odkaz na úložiště, kde je možné stáhnout Zadání Investora (Přílohu č. 1 Smlouvy) v ucelené podobě jednoho komprimovaného souboru.

Zde je uveden odkaz na výše uvedené dokumenty: http://vz.kzcr.cz/MNUL.zip.

- VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

## Vysvětlení a změny zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel prostřednictvím nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek Krajské zdravotní, a.s. (dále jen „Elektronický nástroj“), a to na adrese: https://zakazky.kzcr.eu/.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím Elektronického nástroje nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (v případě žádosti vztahující se ke kvalifikaci a podmínkám podání žádostí o účast nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast). Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele uveřejní prostřednictvím Elektronického nástroje, tj. stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou, a to prostřednictvím Elektronického nástroje. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

## Prohlídka místa plnění

S ohledem na charakter předmětu plnění uskuteční zadavatel prohlídku místa plnění. Prohlídka proběhne až v nabídkové fázi zadávacího řízení. O termínu prohlídky místa plnění bude Zadavatel informovat dodavatele v průběhu zadávacího řízení. Sraz účastníků prohlídky bude před objektem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., následně bude postupně provedena prohlídka všech objektů, k nimž se vztahuje plněné této veřejné zakázky.

Zástupci dodavatelů jsou oprávněni požádat zadavatele o umožnění své účasti na prohlídce písemně (tedy rovněž prostřednictvím Elektronického nástroje), a to nejméně 2 pracovní dny před prvním možným termínem prohlídky místa plnění ve výše uvedeném smyslu. Každý účastník prohlídky bude povinen prokázat se na jejím začátku písemnou plnou mocí (nebo jiným právním titulem či dokladem, např. výpisem z obchodního rejstříku) opravňující jej účastnit se za daného dodavatele prohlídky místa plnění. Pro účely prokázání oprávnění k účasti dle předchozí věty postačí prostá kopie plné moci či jiného dokladu.

- LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

## Podávání žádostí o účast prostřednictvím Elektronického nástroje

Zadavatel požaduje podání žádostí o účast v elektronické podobě výlučně prostřednictvím Elektronického nástroje na adrese https://zakazky.kzcr.eu/. Žádost o účast v elektronické podobě musí být doručena ve stanovené lhůtě a musí být autentická. Listinné podání žádosti o účast zadavatel nepřipouští. Pokud nebude zadavateli žádost o účast doručena ve lhůtě pro podání žádostí o účast a způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, nepovažuje se žádost o účast za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Zadavatel nepožaduje, aby žádost o účast jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v žádosti o účast) byla dodavatelem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely podání žádosti o účast v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatel stanoví následující podmínky.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání žádostí o účast v elektronické podobě:

  - Pro podání žádosti o účast v elektronické podobě bude použit certifikovaný Elektronický nástroj, který je dostupný na internetové adrese https://zakazky.kzcr.eu/ a splňuje podmínky dle § 213 ZZVZ, jakož i příslušných ustanovení vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „uživatelská příručka“ v záhlaví) a kontakty na uživatelskou podporu.

  - Dodavatel musí disponovat nainstalovaným internetovým prohlížečem (Internet Explorer 8.0 a novější, Firefox 3.0 a novější, Opera 4.0 a novější, Chrome/Chromium 4.0 a novější, Safari 4.0 a novější). Více informací je dostupných na internetové adrese https://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

  - Dodavatel musí být pro možnost podání žádosti o účast do této veřejné zakázky registrován jako dodavatel v Elektronickém nástroji (odkaz „Registrovat dodavatele“ na webové stránce https://zakazky.kzcr.eu/).

  - Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání žádosti o účast tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání žádostí o účast (podáním žádosti o účast se rozumí nahrání (ukončený upload) kompletní žádosti o účast do Elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh).

  - Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím Elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v Elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda Elektronický nástroj na adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v Elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.

  - Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím Elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání žádosti o účast tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání žádostí o účast (podáním žádosti o účast se rozumí finální odeslání žádosti o účast do nástroje po nahrání veškerých příloh).

## Lhůta pro podání žádostí o účast

Lhůta pro podání žádostí o účast bude stanovena v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

Za včasné doručení žádosti o účast nese odpovědnost dodavatel.

- POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

## Základní pokyny

  - Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

  - Nabídka bude zpracována v českém či slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Doklady v jiném cizím jazyce dodavatel předkládá s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

  - Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

  - Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

  - Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu dodavatel použije závazný vzor, který bude tvořit přílohu výzvy k podání nabídek. V případě podání společné nabídky více dodavatelů pak budou v krycím listu uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku;

  - Obsah nabídky: Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol);

  - Doklad o složení jistoty;

  - Nabídková cena zpracovaná dle čl. 4.15.4 této zadávací dokumentace;

  - Předpokládaný platební harmonogram zpracovaný dle odst. 5.4 této zadávací dokumentace;

  - Návrh Smlouvy, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace – Závazný vzor Smlouvy. V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ZZVZ budou stranou Smlouvy se zadavatelem na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Návrh Smlouvy bude obsahovat všechny předepsané přílohy; a

  - Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem požadované přílohy a dokumenty nebo doklady, které dodavatel považuje za vhodné).

## Další požadavky a pokyny zadavatele

  - V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby odpovědnost z plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Tuto skutečnost dodavatelé prokáží předložením smlouvy uzavřené mezi nimi, z níž jednoznačně vyplývá splnění tohoto požadavku zadavatele, popřípadě předložením jiného dokumentu prokazujícího tuto skutečnost (např. souhlasného prohlášení všech dodavatelů, kteří podali společnou nabídku).

  - Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý dodavatel sám.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastní iniciativy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

  - Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

  - V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za charakteristické, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

  - Zadavatel upozorňuje, že v případě porušení povinnosti dodavatele, jež byl zadavatelem vybrán k uzavření Smlouvy (jako první, či další v pořadí v případě postupu podle § 125 ZZVZ), uzavřít Smlouvu či poskytnout k jejímu uzavření součinnost ve smyslu § 122 odst. 3 a § 124 odst. 1 ZZVZ, je zadavatel připraven přistoupit k vymáhání škody způsobené zadavateli tímto dodavatelem.

  - Zadavatel rovněž upozorňuje, že v případě naplnění důvodů pro povinnost nebo možnost zadavatele zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ je připraven rozhodnout o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky.

  - Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, může být před podpisem Smlouvy zadavatelem vyzván k předložení:

  - identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

  - dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek bude stanovena výzvou k podání nabídek.

Podmínky pro způsob a místo podávání nabídek se řídí čl. 11 této zadávací dokumentace obdobně.

Případné další podmínky pro podání nabídek budou stanoveny výzvou k podání nabídek.

- OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je neveřejné.

- ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 270 dnů a začíná běžet v souladu s § 40 odst. 1 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

## Jistota

Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve výši 8.000.000,- Kč.

Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

## Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:

| bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| --- | --- |
| číslo účtu: | 264384220/0300 |
| variabilní symbol: | IČO dodavatele |

Jistota musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v pracovní den předcházející dni, ve kterém uplyne lhůta pro podání nabídek. Dodavatel poskytne spolu s nabídkou sdělením údajů o provedené platbě zadavateli a v nabídce uvede číslo účtu, na který mu má být jistota v ZZVZ stanovených případech vrácena.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud dodavateli v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

## Jistota složená formou bankovní záruky a pojištění záruky

Platnost bankovní záruky či pojištění záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhůty.

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ZZVZ pojistné plnění.

Z obsahu záruční listiny bankovní záruky musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše požadované částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu se ZZVZ, a to na základě sdělení zadavatele, že dodavateli v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

Elektronickou záruční listinu či prohlášení pojistitele dodavatel přeloží v originále prostřednictvím Elektronického nástroje společně s nabídkou jako oddělený dokument (tj. originální soubor poskytnutý bankou či pojistitelem včetně elektronických podpisů výstavce).

- VÝHRADA ZMĚNY DODAVATELE

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. Ke změně dodavatele může zadavatel přistoupit pouze na základě odstoupení od Smlouvy ze strany Investora (zadavatele) z důvodů specifikovaných ve Smlouvě.

Novým dodavatelem se v takovém případě stane dodavatel, který se v tomto zadávacím řízení umístil na základě kritérií pro hodnocení nabídek na místě následujícím za dodavatelem, s nímž byla původně uzavřena Smlouva, a zároveň bude splňovat podmínky účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel změnu dodavatele provede tak, že osloví dodavatele dle výše uvedeného klíče. Nový dodavatel bude oprávněn uzavřít Smlouvu za podmínek dle své nabídky (vč. podmínek cenových) podané v tomto zadávacím řízení. Pokud tento nový dodavatel uzavření Smlouvy odmítne, zadavatel je oprávněn oslovit dalšího v pořadí atd.

- IDENTIFIKACE ČÁSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KTERÉ VYPRACOVALA OSOBA ODLIŠNÁ OD ZADAVATELE

Zhotovitel projektové dokumentace: DOMY spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 11000, IČO: 41692870.

- SEZNAM PŘÍLOH

Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:

| Příloha č. 1 | Krycí list žádosti o účast |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti dodavatele dle ZZVZ |
| Příloha č. 3 | Vzor seznamu významných stavebních prací |
| Příloha č. 4 | Vzor seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 5 | Závazný vzor Smlouvy |
| Příloha č. 6 | Soupis prací |