# Příloha č. 7 – Soupis pravomocí Realizačního týmu a Zástupce Objednatele

Zhotovitel je povinen   při plnění Smlouvy   umožnit   výkon   Realizačnímu týmu   Objednatele a poskytnout tomuto týmu i Objednateli veškeré nezbytné podmínky a součinnost pro jeho činnost. Pro vyloučení pochybností bere Zhotovitel na vědomí, že v celém rozsahu Smlouvy je oprávněn jednat vždy i Objednatel.

Zhotovitel je povinen dostatečně předem informovat příslušné členy Realizačního týmu Objednatele o skutečnostech umožňujících plnění jejich činností, zejména o prováděných úkonech a krocích, kterých se jednotliví členové Realizačního týmu Objednatele mohou účastnit či je kontrolovat. Pokud Zhotovitel poruší povinnost dle předchozí věty a znemožní tak členům Realizačního týmu Objednatele výkon činností (pravomocí) podle Smlouvy, je povinen uhradit veškeré náklady související s umožněním dodatečného provedení činností příslušnému členovi Realizačního týmu.

Zástupce Objednatele i členové Realizačního týmu Objednatele jsou oprávněni za Objednatele všeobecně kontrolovat plnění Smlouvy a ukládat Zhotoviteli v této souvislosti závazné pokyny.

Oprávnění Realizačního týmu Objednatele jsou tyto:

Zhotovitel bere na vědomí, že Zástupce Objednatele je v rámci činností oprávněn zejména:

- Změnit členy Realizačního týmu Objednatele dle přílohy č. 11 Smlouvy, a to na základě písemného oznámení Zhotoviteli, aniž by bylo nutné měnit Smlouvu dodatkem.

- Schvalovat příkaz ke změně v rámci změnového řízení za Objednatele.

- Schvalovat činnosti, které by mohly mít za následek omezení chodu (provozu) Nemocnice Rumburk nebo její části (např. omezení či přerušení dodávky elektrické energie, vody, medicinálních plynů aj.).

- Odsouhlasit změny, které mají vliv na Harmonogram.

- K veškerým činnostem za Objednatele vyplývajícím se Smlouvy a jejích příloh, vyjma podpisu dodatků ke Smlouvě, jakož i činnostem, které nejsou výslovně stanoveny v rámci pravomoci některého člena Realizačního tým Objednatele.

- Ke jmenování svého zástupce v případě své nepřítomnosti, a to na základě písemného oznámení Zhotoviteli.

Zhotovitel bere na vědomí, že Správce stavby je v rámci činností oprávněn zejména:

- K manažerskému řízení provádění Díla z pohledu provozních dopadů realizace Díla na chod (provoz) Pracoviště Rumburk.

- Řídit Realizační tým Objednatele, a v případě neshody v technických věcech mezi Zhotovitelem a TDS či dalšími členy Realizačního týmu Objednatele má rozhodující pravomoc se závazností pro Zhotovitele.

- Za Objednatele vydává Pokyny a požadavky a podílí se na zpracování Změnových pokynů a požadavků Objednatele.

- Vykonávat veškeré činnosti TDS dle níže uvedeného, vyjma činností, které jsou zákonnou povinností TDS.

- V případě vad, nedodělků či nedostatků zjištěných při provádění Díla ze strany kteréhokoliv člena Realizačního týmu Objednatele rozhodovat o přerušení prací do doby jejich odstranění.

- Rozhodnout, že některé z podmínek pro provádění Díla dle přílohy č. 3 Smlouvy či z kontrolních činností dle přílohy č. 4 Smlouvy nejsou pro plnění Smlouvy nezbytné nebo tyto nahradit jinými činnostmi.

Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), a to včetně profesních TDS v rozsahu své profese, je v rámci činností oprávněn zejména:

- Vykonávat technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 Stavebního zákona.

- Užívat bez omezení prostory a vybavení poskytnuté Zhotovitelem.

- Spolupracovat se zástupci autorského dozoru při zajišťování souladu realizovaných dodávek

a prací se Smlouvou.

- Odsouhlasovat předem zápisem do stavebního deníku, a to v době před realizací, vzorky nebo katalogové listy, zejména povrchových materiálů, zařizovacích předmětů, dveří a dalších zařízení a komponentů.

- Kontrolovat evidenci pracovníků prováděnou Zhotovitelem.

- Kontrolovat dodržování podmínek všech stavebních povolení nebo jiných dokumentů dotčených orgánů a organizací uplatněných pro plnění Smlouvy.

- Zkontrolovat úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem vytýčení stavby provedené

geodetem Zhotovitele.

- Kontrolovat veškeré další geodetické práce prováděné geodetem Zhotovitele.

- Provádět vlastní geodetická měření.

- Provádět dohled geologa v průběhu výstavby, především v období zajištění stavební jámy

a zakládání Díla.

- Závazně požadovat odvolání z výkonu stavebních prací pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavatelů, kteří se nechovají řádně, jsou nekompetentní nebo jsou nedbalí nebo neplní řádně své povinnosti, anebo jejichž přítomnost je z jiných důvodů nepřípustná, včetně jejich náhrady.

- Oznamovat archeologické nálezy příslušnému orgánu památkové péče.

- Kontrolovat dodržování bezpečnostních požadavků Objednatele.

- Kontrolovat dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob, které jsou závazné

pro Zhotovitele.

- Kontrolovat dodržování předpisů požární ochrany.

- Kontrolovat revizní zprávy zařízení Staveniště.

- Kontrolovat formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích podkladů

a faktur, včetně jejich souladu se Smlouvou.

- Sledovat návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny.

- Sledovat dodržení celkových nákladů na Dílo a vyhodnocovat průběžné a závěrečné kontrolní sestavení nákladů Díla.

- Posuzovat dokumentaci pro realizaci Díla předloženou Zhotovitelem včetně jejích změn.

- Kontrolovat průběžné zakreslování odchylek realizace Díla od DPS pro jejich další zapracování

do dokumentace skutečného provedení stavby.

- Vést kontrolní dny Díla za účasti pověřených pracovníků smluvních stran.

- Kontrolovat části plnění, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými z hlediska správného provedení a jakosti použitých materiálů, konstrukcí, rozvodů a technologických zařízení a odpovídající požární odolnosti.

- Kontrolovat průběžně splnění všech požadavků podle platných právních předpisů, platných ČSN, technologických dokumentů a Smlouvy.

- Kontrolovat provádění všech předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí, prací, rozvodů

a zařízení.

- Kontrolovat funkčnost systému řízení kvality Zhotovitele dle požadavků norem ISO formou namátkových nebo předem ohlášených auditů.

- Kontrolovat veškeré dokumenty vztahující se k plnění podle Smlouvy.

- Kontrolovat a následně odsouhlasit technologický předpis betonáže.

- Provádět kontrolu geometrické přesnosti bednění připraveného k betonáži.

- Provádět kontrolu veškeré výztuže před jejím zabetonováním.

- Při kontrole ukládání betonové směsi určovat odběry pro kontrolní zkoušky konzistence betonové směsi prováděné Zhotovitelem.

- Provádět vlastní zkoušky konzistence betonové směsi a zkoušky pevnosti betonu.

- Kontrolovat provádění odtrhových zkoušek prokazující splnění požadovaných přídržností jednotlivých vrstev stavebních konstrukcí prováděných Zhotovitelem.

- Provádět vlastní odtrhové zkoušky.

- V průběhu realizace Díla provádět nedestruktivní zkoušky pevnosti betonových konstrukcí

a mazanin.

- Kontrolovat soulad provádění zděných konstrukcí s požadavky „Cihlářského lexikonu“ aktuálně vydaného spolkem Cihlářský svaz Čech a Moravy z.s., IČO: 482 09 295, se sídlem Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice.

- Kontrolovat zkoušky správného provedení izolací proti spodní vodě a zemní vlhkosti prováděné

Zhotovitelem a kontrolovat jejich neporušenost do doby zakrytí ostatními konstrukcemi.

- Kontrolovat zkoušky správného provedení a neporušenosti izolací proti vodě v prostorách se zvýšenou vlhkostí (umývárny, sprchy apod.) a konstrukcí plochých střech zátopovou zkouškou provedenou Zhotovitelem. Po dokončení každé zkoušky provádět videodokumentaci zkontrolované izolace. V případě neúspěšné zkoušky kontrolovat opakovanou zkoušku prováděnou Zhotovitelem.

- Provádět vlastní zkoušky izolací.

- Kontrolovat měření vlhkosti podkladních vrstev jednotlivých konstrukcí před položením dalších

nebo finálních povrchových vrstev prováděných Zhotovitelem. V případě zjištění, že naměřená

vlhkost je vyšší než maximální přípustná vlhkost, zastavit práce do doby vysušení konstrukcí. Po provedení nové zkoušky a prokázání nepřekročení maximální povolené vlhkosti zápisem ve stavebním deníku povolit další pokračování prací.

- Provádět vlastní měření vlhkosti.

- Kontrolovat rovinnost podkladních vrstev podlah, stěn a stropů.

- Kontrolovat rovinnost finálních vrstev podlah, stěn a stropů.

- Kontrolovat správné provedení sklonů stavebních konstrukcí určených technickým zadáním, DPS a platnými ČSN. V místnostech nebo šachtách s podlahovou vpustí kontrolovat správné provedení sklonů podlahy směrem k podlahové vpusti zátopovou zkouškou provedenou Zhotovitelem.

- Provádět vlastní zkoušky správného provedení sklonů stavebních konstrukcí.

- Kontrolovat správné provedení povrchových úprav vnitřních povrchů šachet a čistoty na jejich dně.

- Kontrolovat správné provedení všech dilatací samostatně založených konstrukčních celků.

- Kontrolovat správné provedení a umístění všech konstrukčních a materiálových dilatací.

- Kontrolovat provedení dilatací z hlediska požární ochrany v konstrukcích, které tvoří hranici požárního úseku.

- Kontrolovat snadnou dostupnost pro manipulaci s veškerými uzavíracími prvky na trubních vedeních. Kontrolovat dostatek místa pro manipulaci s těmito prvky v poloze otevřeno i zavřeno.

- Kontrolovat požární utěsnění prostupů technologických zařízení stavebními konstrukcemi

a splnění předepsané odolnosti stavebních konstrukcí v každém požárním úseku.

- Kontrolovat správnost osazení a označení všech výplní otvorů a jiných konstrukcí

s předepsanou požární odolností.

- Kontrolovat kompletnost a správnost dokladů všech výplní otvorů a jiných konstrukcí

s předepsanou požární odolností.

- Kontrolovat průběžně správné provádění Díla z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb, v platném znění, jakož i z hlediska jiných právních předpisů či ČSN.

- Kontrolovat správné užití kotevních elementů výplní otvorů, fasádního pláště a střech zejména z hlediska použitého typu, délky kotvícího prvku a rozteče mezi jednotlivými prvky.

- Kontrolovat provádění vícevrstvých nátěrů.

- Kontrolovat správné uložení a skladování materiálů a zařízení na Staveništi.

- Kontrolovat vydání povolení na zařízení staveniště a dodržování podmínek v něm stanovených.

- Kontrolovat správné provedení a dodržování schválených dopravně inženýrských opatření.

- Kontrolovat provádění očisty vozidel vyjíždějících ze Staveniště a čistotu komunikací na výjezdu

ze Staveniště.

- Kontrolovat, zda nedochází ke znečišťování a poškozování konstrukcí a zařízení stavebními

a montážními pracemi nebo pracovníky Zhotovitele. V případě zjištění nedostatků požadovat

na Zhotoviteli jejich vyčistění nebo vybourání znečištěných konstrukcí a výměnu poškozených zařízení.

- Kontrolovat průběžně zabudovávané materiály, konstrukce, zařízení a rozvody z hlediska jakosti a souladu se standardy a parametry stanovenými předanou dokumentací. Povolit Zhotoviteli zabudování předmětného výrobku do Díla zápisem ve stavebním deníku vždy až po kontrole TDS, že předložené doklady a ostatní dokumenty osvědčují jakost a požadované parametry jsou bez vad a kompletní.

- Kontrolovat průběžně všechna technologická zařízení a konstrukce z hlediska dodržení předepsaných maximálních hladin akustického tlaku.

- Účastnit se všech měření prokazujících nepřekročení povolených hladin akustického tlaku prováděných Zhotovitelem.

- Provádět případná další kontrolní měření hladin akustického tlaku.

- Účastnit se všech dalších měření prováděných Zhotovitelem.

- Provádět případná další měření.

- Kontrolovat průběžně revizní zprávy zajišťované Zhotovitelem.

- Kontrolovat odstranění případných závad uvedených v revizních zprávách Zhotovitelem.

- Kontrolovat průběžně, zda všechny volné konce trubních vedení jsou provizorně zakryty proti vniknutí sutě a prachu.

- Kontrolovat, zda jsou potrubí uchycována předepsaným způsobem v předepsaných vzdálenostech a je dodržena správná poloha pevných a kluzných uchycení.

- Kontrolovat správné provádění nátěrů potrubí.

- Kontrolovat, zda izolace potrubí jsou z předepsaných materiálů, v předepsané  tloušťce

a provedené předepsaným způsobem.

- Kontrolovat správnost a úplnost označení všech rozvodů a technologických zařízení včetně vyznačení směrů proudění médií.

- Kontrolovat správné provedení všech úložných konstrukcí.

- Kontrolovat všechna vedení z hlediska jejich přípustného souběhu, minimálních vzdáleností mezi jednotlivými vedeními a správného provedení jejich křížení.

- Kontrolovat nebo vyžadovat přijetí opatření na odvrácení nebo omezení škod včetně škod

v důsledku živelných událostí.

- Kdykoliv kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a provádět své zápisy do stavebního deníku.

- Kontrolovat, zda ve stavebním deníku jsou správně a úplně uváděny denní teploty, stav počasí a úplný výčet prací prováděných v daném dni.

- Kontrolovat náplň všech zkoušek.

- Účastnit se a kontrolovat provedení všech zkoušek technologických zařízení a technologických celků včetně vazeb za účelem ověření jejich projektovaných parametrů a funkcí.

- Účastnit se a kontrolovat zkušební provoz.

- Kontrolovat všechny dokumenty předané Zhotovitelem v rámci plnění.

- Kontrolovat postup Zhotovitele při zajištění vydání všech potřebných kolaudačních rozhodnutí.

- Kontrolovat odstranění všech kolaudačních vad.

- Zkontrolovat správnost a úplnost zápisu o předání a převzetí jednotlivých plnění před převzetím jednotlivých plnění Objednatelem.

- Kontrolovat odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí jednotlivých plnění

Objednatelem.

- Kontrolovat správné a úplné provedení bezpečnostního značení bezpečnostními tabulkami.

- Kontrolovat správné a úplné provedení značení z hlediska požární ochrany.

- Kontrolovat dokumentaci pro změnu stavby před dokončením a Provozní dokumentaci.

- Kontrolovat veškerou provozní dokumentaci.

- Kontrolovat správnost a úplnost podkladů, dokladů a ostatních dokumentů předaných

Zhotovitelem v průběhu plnění a při předání a převzetí jednotlivých plnění.

- Kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby.

- Kontrolovat úplné vyklizení staveniště Zhotovitelem.

- Kontrolovat předání částí přípojek, vedení a komunikací, které nebudou ve správě Objednatele,

příslušným správcům Zhotovitele.

- Kontrolovat program zaškolení.

- Kontrolovat provádění veškerých potřebných zaškolení pracovníků Objednatele Zhotovitelem.

- Zapisovat skutečnosti o nedostatcích či vadách zjištěných v rámci kontroly do stavebního deníku.

- Všeobecně zapisovat do, nahlížet do nebo pořizovat výpisy ze stavebního deníku.