Veřejná zakázka č. ………..……………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Objednatel:

Krajská zdravotní, a. s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka č. 1550

Zástupce ve věcech smluvních:      Ing. Petr Fiala, pověřený obchodním vedením společnosti

#### Zástupce ve věcech technických:  Ing. Bohumír Šulc, vedoucí oddělení správy a údržby nemovitostí DC

#### IČ: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Bank. spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

Telefon: 477 114 102

Fax: 472 774 286

a

Zhotovitel:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Tel/fax:

I.

Předmět a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele realizaci akce: "Vzduchotechnika chirurgických operačních sálů pro Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z..“ a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. III. této smlouvy.

- Specifikace předmětu díla, jeho rozsah a kvalita jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr a v této smlouvě.

Projektová dokumentace a výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. ………

- Místem dodávky a montáže díla je Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.

II.

### Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu, která činí:

Celková cena díla je …………………..,-bez DPH 21% slovy ……………………………………………….

DPH ve výši 21% činí  …………….…………,- Kč, celkem cena vč. 21% DPH ………………..,- Kč.

- Tato cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena a odpovídá cenové nabídce zhotovitele předložené v daném výběrovém řízení.

- Cenová nabídka vychází z položkového rozpočtu zhotovitele na předmět díla a výkazu výměr dle požadavků objednatele co do rozsahu a kvality řádného provedení díla, respektujíc cenovou úroveň ke dni předání dokončeného předmětu díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že před učiněním cenové nabídky zjistil celkové množství a objemy potřebných materiálů a prací pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení ceny díla vycházel z pečlivé a odborné kalkulace, které předcházelo pečlivé a podrobné prohlédnutí místa zhotovení díla.

- Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:

- veškeré náklady na řádné provedení díla,

- veškeré náklady na dopravu tech. zařízení, pracovníků, uskladnění, montáž, označení staveniště - pracoviště, běžné i mimořádné provozní náklady, poplatky, vyklizení staveniště - pracoviště, uvedení díla do provozu, zkoušky díla, zaškolení apod.

- Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů.

III.

Platební podmínky a fakturace

- Smluvní strany se dohodli, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a řádném předání díla.

- Podkladem pro vystavení faktury bude zápis o předání a převzetí díla.

- Splatnost faktury je 60 dní ode dne předání řádně vykonaného díla a objednatel je povinen ji uhradit na účet zhotovitele č……. vedený u …………....

- Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky na účet zhotovitele.

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Faktura bude obsahovat tyto údaje:

-	označení povinné a oprávněné osoby

-	číslo smlouvy

-	číslo faktury

-	den odeslání, den splatnosti faktury a datum zdanitelného plnění

-	označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

-	fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, DPH, celkovou sumu včetně DPH

-	označení díla

-	razítko a podpis oprávněné osoby

- Fakturu zhotovitel zašle objednateli doporučenou poštou nebo osobně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- V případě, že faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli, který fakturu opraví nebo vystaví novou, dle charakteru nedostatku faktury. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

IV.

Doba plnění

            - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže sjednané době:

- Termín zahájení provedení díla:  ……………………………………

- Termín ukončení provedení díla:  ………………………………..

            - Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít tento předmět díla i v nabídnutém zkráceném termínu.

            - Dodržení doby plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté touto smlouvou.

            - Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme v dohodnutém termínu a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

V.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo dle čl. I této smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným dokončením a protokolárním převzetím objednatelem bez vad a nedodělků.

- Po zhotovení díla vyzve zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Předání a převzetí díla musí předcházet provedení zkušebního provozu, pokud o to objednatel požádá a technické kontroly díla.

- K předání a převzetí díla zhotovitel přiloží i veškeré dotčené doklady v českém jazyce.

- Pokud bude objednatel v prodlení ve lhůtě 7 dnů ode dne vyzvání zhotovitele k předání a převzetí díla s písemným stvrzením navrženého termínu nebo se nezúčastní předání a převzetí díla ve stvrzeném termínu, má se za to, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků a je objednatelem převzato v dotčeném termínu a doklady mu budou zaslány doporučeně poštou.

- Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda dílo přejímá nebo ne, pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede, z jakých důvodů tak učinil.

VI.

Základní podmínky provádění díla

- O průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník. Objednatel se následně písemně vyjádří k veškerým zápisům do stavebního deníku a tím vyjádří souhlas resp. nesouhlas s předmětným zápisem.

- Veškerá správní rozhodnutí o přípustnosti stavby, pokud jsou nutná z hlediska stavebního zákona a dotčených předpisů, zajistí objednatel a předloží je zhotoviteli.

- Zhotovitel provede dodávku a montáž díla, jakožto dopravu dodávek (materiálu k zakázce) a pracovníků na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

- Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na toto odklizení nese zhotovitel.

- Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné 	právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště. 	Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy 	třetích osob.

- Objednatel je povinen zajistit poučení pracovníků zhotovitele o rizikách a bezpečnostních a požárních předpisech, specifických pro toto pracoviště.

- Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě písemného potvrzení objednatelem a projektantem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

- Objednatel se zavazuje účastnit se koordinačních porad, souvisejících s předmětem díla, a k podpisu zápisů z jejich usnesení.

- Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté s objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s dílem také jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn při montáži podle skutečného stavu, pokud je takováto projektová dokumentace součástí výchozích podkladů a údajů.

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a prodlužuje se tím termín dokončení resp. předání díla.

- Zhotovitel odpovídá v plné výší za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovování díla na základě této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou sjednané pojištění pro případ způsobení škody objednateli a to v minimální výši plnění 5 (pět) miliónů korun českých.

VII.

Staveniště - pracoviště

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla do ……………. Předání staveniště do tohoto termínu řádně a včas je podstatná povinnost, na jejímž splnění je závislé včasné splnění závazku provedení díla a je považováno za spolupůsobení objednatele ve smyslu této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis do stavebního deníku nebo písemný protokol.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště uklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem resp. zadáním a s podmínkami smlouvy.

- Na staveniště mohou vstupovat jen pověření pracovníci objednatele, projektanta a příslušných orgánů státní správy a další osoby, na kterých se obě smluvní strany dohodly.

- Zhotovitel vyklidí a protokolárně předá staveniště a okolní prostory, které při provádění díla užíval, objednateli, a to nejpozději do 7 dnů po dni předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že předá staveniště a okolní prostory bez odpadů a nečistot, vzniklých činností zhotovitele, a uvede staveniště a okolní prostory do původního stavu. V rámci stavby zodpovídá po celou dobu za pořádek a čistotu na staveništi a pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady a nečistoty, které jsou výsledkem jeho činnosti.

VIII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla a protokolu o předání a převzetí vyklizeného staveniště oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele dnem zaplacení ceny za dílo.

IX.

Kontroly a vyzkoušení díla

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k účasti na kontrole zařízení, které budou později nepřístupné a trvale zakryty, a to zápisem do stavebního deníku. V případě prodlení objednatele se má za to, že kontrola byla provedena a objednatel souhlasí s kvalitou dodávky a provedené práce, s dispozičním umístěním části zařízení, které budou později nepřístupné a trvale zakryty. Jestliže objednatel bude přesto dodatečně požadovat zpřístupnění a odkrytí části zařízení, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat minimálně 3 dny předem objednatele k účasti na zkouškách zařízení a objednatel je povinen se jich zúčastnit.

- Přípravu a provádění předepsaných zkoušek zabezpečuje zhotovitel na vlastní náklady.

- Povinností objednatele je umožnit fyzicky, právně a včas zhotoviteli provedení veškerých zkoušek.

- Podmínkou odevzdání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek, předepsaných dotčenými předpisy. Doklady o těchto zkouškách jsou podmínkou pro převzetí díla. Pokud si objednatel doklady nepřevezme v dohodnutém termínu, budou mu zaslány doporučeně poštou a má se za to, že si je objednatel převzal.

X.

Záruční doba - odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval

- Záruka na dílo je 24 měsíců. V případě, že servis bude 2 x ročně zajištěn autorizovanou firmou, zhotovitel prodlužuje záruku na 60 měsíců. V případě, že servis zajištěn nebude, zhotovitel poskytuje záruku pouze 24 měsíců. Vlastní záruční list na dílo a záruční podmínky zhotovitele jsou součástí předávacích dokladů.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně protokolem o reklamaci, který zašle zhotoviteli. V protokolu o reklamaci bude uveden technicky jasný popis vady díla.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do 24 hodin od obdržení úplné písemné reklamace objednatele, resp. od obdržení vyplněného protokolu o reklamaci zhotovitele a vady odstranit v co nejkratší, technicky možné lhůtě, nejpozději však do ……………… pracovních dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem. Termín odstranění vad se dohodne písemně.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní tuto vadu díla na náklady zhotovitele. Záruka na dílo dle této smlouvy tím nebude dotčena.

- Pokud reklamovaná vada nemá charakter záruky, objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré náklady, spojené s opravou vady.

XI.

Smluvní pokuty a odstupné

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v této smlouvě, a to z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení (až do výše 10% z ceny díla). Tuto sankci je možno účtovat pouze za předpokladu, že budou včas a řádně plněny podmínky objednatele v čl. VII.

- Při jakémkoli porušení smluvní povinnosti zhotovitele dle čl. VI. Základní podmínky provádění díla, bod 1 – 13, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a za porušení smluvní povinnosti dle čl. VI. bod 14. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny díla.

- Při jakémkoli porušení smluvní povinnosti zhotovitele dle čl. X. Záruční doba – odpovědnost za vady, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele      úrok z prodlení ve výši dle Všeobecných obchodních podmínek KZ, a. s..

- Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody, přičemž výše náhrady škody se o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

XII.

## Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které  nemohou smluvní strany ovlivnit.

- Jestliže se plnění této smlouvy stane nemožné do 6 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít výhradně pro stavbu uvedenou v čl. I této smlouvy s výjimkou zákonné povinnosti. Objednatel nesmí použít projektovou dokumentaci k jakémukoliv jinému účelu, pokud se nedohodne se zhotovitelem, jako autorem projektové dokumentace vlastnícím veškerá autorská práva, jinak.

- Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající Obchodním zákoníkem a dále v souladu s § 273 Obchodního zákoníku se Všeobecnými obchodními podmínkami objednatele, které tvoří přílohu č. ………. této smlouvy. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

- Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně přijatými písemnými dodatky, výslovně za dodatky označenými, průběžně číslovanými a podepisovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků se obě smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 14 dnů.

- Veškerá korespondence týkající se smlouvy, zejména jejího plnění a případných změn či dodatků musí být druhé straně zaslána doporučeným dopisem nebo jinak hodnověrným způsobem a opatřená podpisy osob oprávněných. Toto nevylučuje osobní předání korespondence.

- Neplatnost některého ustanovení této smlouvy, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

- Smluvní strany jsou povinny neprodleně písemně se navzájem vyrozumět o změnách svého obchodního jména a adresy, osob oprávněných k jednání dle smlouvy. Změny budou uvedeny v dodatcích ke smlouvě v režimu dle odst. 4.

- Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním 	na úrovni statutárních orgánů či jejich zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor u soudu.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva byla podepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Přílohy:	1)   Projektová dokumentace a výkaz-výměr

- Všeobecné obchodní podmínky společnosti Krajská zdravotní, a.s.

V ……………………… dne:			            V Ústí nad Labem dne:

.................................................			            ..................................................

Zhotovitel                                                                                   Objednatel